**ОТЧЕТ**

**главы администрации**

**муниципального образования Кандалакшский район**

**о результатах своей деятельности и деятельности администрации по исполнению переданных полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Кандалакша Кандалакшского района**

**за 2022 год**

Уважаемые депутаты!

В соответствии с Положением о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета Главы администрации муниципального образования Кандалакшский муниципальный район Мурманской области о результатах деятельности администрации по решению вопросов местного значения муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района представляю Вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2022 год.

**I. Основные задачи администрации**

**муниципального образования Кандалакшский район**

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №131), Уставом муниципального образования Кандалакшский муниципальный район Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район от 25.11.2021 № 194 (далее – Устав) основные задачи администрации Кандалакшского района вытекают из перечня вопросов местного значения городского поселения, закрепленных в статье 14 ФЗ №131 и перечня вопросов, связанных с исполнением отдельных государственных полномочий, переданных г.п. Кандалакша в установленном порядке.

**II. Краткий анализ каждой сферы деятельности**

**администрации муниципального образования Кандалакшский район**

**1. Исполнение бюджета г.п. Кандалакша**

**Основные характеристики** бюджета городского поселения утверждены на 2022 год и исполнены за 2022 год в следующих объемах:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено на год (первоначально)** | **Утверждено на год (с учетом внесенных изменений)** | **Исполнено на 01.01.2023** | **Неисполненные назначения на отчетную дату** |
| **Сумма** | **% испол-нения** |
| 1. Доходы | 714 764,3 | 1 171 886,2 | 1 037 985,4 | 133 900,7 | 88,6% |
| 2. Расходы | 734 622,0 | 1 223 410,6 | 1 039 872,2 | 183 538,4 | 85,0% |
| 3. Дефицит (-) / профицит (+) | -19 857,7 | -51 524,5 | -1 886,8 | х | х |

**1.1. ДОХОДЫ**

Первоначально решением Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского муниципального района от 10.12.2021 № 200 «О бюджете муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» доходная часть бюджета городского поселения была утверждена в размере **714 764,3** тыс. руб. В процессе исполнения бюджета городского поселения за 2022 год плановые показатели по доходам составили **1 171 886,2** тыс. руб.

Согласно сведениям, предоставленным органами Федерального казначейства, фактическая сумма поступлений в доход бюджета городского поселения за 2022 год составила **1 037 985,4** тыс. руб.при годовом плане **1 171 886,2** тыс. руб. (88,6% от запланированной на 2022 год суммы доходов).

При этом структура полученных в 2022 году доходов такова:

 тыс. руб.

| **Наименование показателя** | **Испол нено за 2021 год** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено за 2022 год** | **Неиспол ненные назначе ния 2022 года** | **% исполнения** | **Удель ный вес** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Налоговые доходы | 171 658,6 | 196 260,4 | 200 603,3 | -4 342,9 | 102,2% | 19,3% |
| 2. Неналоговые доходы | 57 127,7 | 47 389,8 | 46 938,3 | 451,5 | 99,0% | 4,5% |
| 3. Безвозмездные поступления от других бюджетов | 593 117,8 | 913 543,6 | 775 846,3 | 137 697,3 | 84,9% | 74,7% |
| 4. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 16 934,1 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 100,0% | 0,9% |
| 5. Прочие безвозмездные поступления | 126,0 |   |   | 0,0 |  | 0,0% |
| 6. Доходы бюджетов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков целевых средств прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 3 656,8 | 5 692,3 | 5 756,8 | -64,5 | 101,1% | 0,6% |
| 7. Возврат остатков целевых средств прошлых лет | -2 103,2 |   | -159,3 | 159,3 |   | 0,0% |
| **Итого доходов:** | **840 517,8** | **1 171 886,2** | **1 037 985,4** | **133 900,7** | **88,6%** | **100,0%** |

**Налоговые и неналоговые доходы**

В сравнении с исполнением за 2021 год увеличение налоговых и неналоговых поступлений в 2022 году составило **18 755,2** тыс. руб. (фактическое поступление за 2021 год – 228 786,3 тыс. руб., за 2022 год – 247 541,5 тыс. руб.).

Наибольшее увеличение поступлений произошло по следующим видам доходов:

- налогу на доходы физических лиц на **13 031,4** тыс. руб. (в связи с ростом доходов физических лиц);

- налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на **8 998,2** тыс. руб. (в связи с увеличением количества плательщиков-мигрантов);

- доходам от уплаты акцизов на **2 577,7** тыс. руб. (в связи с увеличением объема производства подакцизной продукции);

- налогу на имущество физических лиц на **4 405,4** тыс. руб. (в связи с погашением недоимки в большем объеме);

- доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на **1 958,2** тыс. руб. (в 2021 году отсутствовали поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского поселения, поскольку до конца 2021 года в бюджете городского поселения не были предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание, техническое обслуживание и технический ремонт нежилых помещений (как пустующих, так и переданных в аренду), что привело к невозможности выставления счетов арендаторам на возмещение понесенных расходов (в связи с отсутствием таковых у муниципального образования);

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на **5 401,4** тыс. руб. (в связи с увеличением в 2022 году поступлений неосновательного обогащения за использование земель без заключения договоров).

Наряду с увеличением произошло снижение поступлений по следующим видам доходов:

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов на **7 253,6** тыс. руб. (в связи с тем, что в 2021 году были проданы квартиры, находящиеся в собственности городского поселения, поступление в доход бюджета составило 7 329,6 тыс. руб.);

- прочим неналоговым доходам на **8 946,9** тыс. руб. (в 2021 году в доход бюджета поступила компенсация за вырубку зеленых насаждений по договорам с ОАО РЖД на сумму более 9 700,0 тыс. руб.).

Общий объем **недоимки** (с учетом нормативов зачисления в бюджет поселения) по данным главных администраторов доходов налоговых и неналоговых поступлений за 2022 год увеличился в целом на **68 555,5** тыс. руб. и составил **144 222,6** тыс. руб.

Наибольшее увеличение объема недоимки произошло:

- по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – увеличение на 46 038,2 тыс. руб. (по договорам с ООО «КПК» на аренду полигона оплата не поступает, идет судебное разбирательство);

- по доходам, получаемым от штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения, включая пени за несвоевременное перечисление арендной платы за земельные участки – увеличение на 17 211,4 тыс. руб.;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений – увеличение на 2 085,4 тыс. руб. вследствие невнесения в срок платежей рядом налогоплательщиков;

- по налогу на имущество физических лиц – увеличение на 2 054,5 тыс. руб. в связи с несвоевременной оплатой налога отдельными плательщиками;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений – увеличение на 1 206,2 тыс. руб. ввиду несвоевременного и не в полном объеме внесения оплаты нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах по заключенным договорам найма.

Наряду с увеличением недоимки по неналоговым и неналоговым доходам произошло ее снижение по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 129,2 тыс. руб. и земельному налогу с организаций на 1,9 тыс. руб.

**Налоговые доходы:**

• **Налог на доходы физических лиц** (КБК 18210102010010000110, 18210102020010000110, 18210102030010000110, 18210102080010000110) – **121 800,4** тыс.руб. при годовом плане **118 556,0** тыс. руб. (исполнение на 102,7%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения данный источник за 2022 год занял 1 место и фактически составил 49,2% от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения.

За 2021 год поступления от налога на доходы физических лиц также занимали 1 место и составляли 47,5% (108 769,1 тыс. руб.) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения. Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц за 2022 год по сравнению с поступлениями за 2021 год увеличился на 12,0% или на 13 031,4 тыс. руб. в связи с ростом доходов физических лиц.

Основными плательщиками налога в бюджет городского поселения за 2022 год являлись предприятия (учреждения, организации), чья деятельность относится к следующим видам:

- 18,9% - деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

- 11,9% - производство алюминия;

- 9,7% - образование дошкольное, образование основное общее, образование среднее общее, образование профессиональное среднее, образование высшее;

- 7,8% - предоставление государственных услуг обществу, в том числе деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности, военной безопасности, пожарной безопасности;

- 5,2% - деятельность в области здравоохранения.

Объем недоимки в бюджет городского поселения (с учетом норматива зачисления) по данному налогу по отношению к 01.01.2022 увеличился на 48,0 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2023 (по данным администратора доходов) составил 2 570,0 тыс. руб. (на 01.01.2022 недоимка составляла 2 522,0 тыс. руб.).

• **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** (КБК 00010302230010000110, 00010302240010000110, 00010302250010000110, 00010302260010000110) – **16 207,1** тыс. руб. при годовом плане **16 400,0** тыс. руб. (исполнение на 98,8%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения поступления от налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, занимают 5 место и фактически составляют 6,5% от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов.

По итогам 2021 года данные поступления занимали 6 место и составляли 6,0% (13 629,5 тыс. руб.) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения.

Объем поступлений от налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, за 2022 год по сравнению с поступлениями за 2021 год увеличился на 18,9% (на 2 577,7 тыс. руб.) в связи с увеличением объема производства подакцизной продукции.

• **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** (КБК 18210501011010000110, 18210501021010000110, 18210501050010000110) – **28 025,1** тыс. руб. при годовом плане **28 000,0** тыс. руб. (исполнение на 100,1%). В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения данный источник занял 2 место и фактически составил 11,3% от суммы поступивших доходов.

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2022 год по сравнению с поступлениями за 2021 год увеличился на 47,3% или на 8 998,2 тыс. руб. (за 2021 год поступления составили 19 026,9 тыс. руб. и занимали 3 место в структуре налоговых и неналоговых доходов) в связи с увеличением количества плательщиков-мигрантов.

Основными плательщиками налога в бюджет городского поселения за 2022 год являлись предприятия (учреждения, организации, индивидуальные предприниматели), чья деятельность относится к следующим видам:

- 46,7% - розничная торговля;

- 7,6% - покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

- 5,7% - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Объем недоимки в бюджет городского поселения (с учетом норматива зачисления) по данному налогу по отношению к 01.01.2022 сократился на 129,2 тыс. руб. и составил по состоянию на 01.01.2023 (по данным администратора доходов) 3 351,5 тыс. руб. (на 01.01.2022 недоимка 3 480,7 тыс. руб.).

• **Налог на имущество физических лиц** (КБК 18210601030130000110) – **19 116,0** тыс. руб. при годовом плане **17 520,0** тыс. руб. (исполнение на 109,1%). Данный налог подлежит уплате за 2021 год по сроку не позднее 1 декабря 2022 года.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения данный источник за 2022 год занял 3 место и фактически составил 7,7% от суммы поступивших за этот период налоговых и неналоговых доходов.

Поступления по данному налогу за 2022 год по сравнению с объемом поступлений за 2021 год увеличились на 29,9% или на 4 405,4 тыс. руб. в связи с погашением недоимки в большем объеме (за 2021 год поступления составили 14 710,6 тыс. руб. и занимали 5 место в структуре налоговых и неналоговых доходов).

Объем недоимки в бюджет городского поселения по данному налогу по отношению к 01.01.2022 увеличился на 2 054,5 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2023 (по данным администратора доходов) составил 8 041,3 тыс. руб. (на 01.01.2022 недоимка составляла 5 986,8 тыс. руб.).

• **Земельный налог** (КБК 18210606033130000110, 18210606043130000110) – **15 453,0** тыс. руб. при годовом плане **15 522,6** тыс. руб. (исполнение на 97,9%).

Для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями (за земельные участки, используемые при осуществлении предпринимательской деятельности), срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу установлен не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. По итогам налогового периода – не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Для прочих физических лиц – не позднее 01 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Основными плательщиками земельного налога в бюджет городского поселения за 2022 год являлись предприятия (учреждения, организации), чья деятельность относится к следующим видам:

- 13,9% - деятельность больничных организаций, деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы, деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;

- 8,9% - образование дошкольное, образование основное общее, образование среднее общее, образование профессиональное среднее, образование высшее;

- 8,8% - деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций;

- 6,9% - деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, транспортная обработка грузов;

- 6,5% - производство алюминия;

- 6,1% - рыбоводство пресноводное.

В структуре доходов бюджета городского поселения данный источник за 2022 год занял 6 место и фактически составил 6,2% от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения.

Объем поступлений по земельному налогу за 2022 года по сравнению с объемом поступлений за 2021 год сократился на 0,4% или на 69,6 тыс. руб. (за 2021 год поступления занимали 4 место в структуре налоговых и неналоговых доходов и составляли 15 522,6 тыс. руб.) в связи с тем, что в 2021 году налогоплательщиком была погашена задолженность 2020 года.

Объем недоимки в бюджет городского поселения по данному налогу по отношению к 01.01.2022 увеличился на 14,5 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2023 (по данным администратора доходов) составил 525,4 тыс. руб. (на 01.01.2022 недоимка составляла 670,0 тыс. руб.).

• **Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений** (КБК 00010807175011000110) – **1,6** тыс. руб. при годовом плане **1,6** тыс. руб. поступления носят заявительный характер.

**Неналоговые доходы:**

• **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** (КБК 00011105013130000120) – **17 306,1** тыс. руб. при годовом плане **17 993,3** тыс. руб. (исполнение на 96,2%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения данный источник занимает 4 место и фактически составляет 7,0% от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов.

Объем поступлений по данному виду неналоговых доходов за 2022 год по сравнению с поступлениями за 2021 год уменьшился на 13,6% или на 2 732,1 тыс. руб. (за 2021 год поступления составили 20 038,3 тыс. руб.).

Общий объем недоимки (с учетом норматива зачисления в бюджет 50%) по состоянию на 01.01.2023 составляет 9 020,1 тыс. руб., на 01.01.2022 недоимка составляла 6 934,7 тыс. руб. Увеличение недоимки на 2 085,4 тыс. руб. произошло вследствие невнесения платежей рядом налогоплательщиков

По всем должникам ведется претензионная работа, поданы иски в суд для взыскания задолженности. За 2022 год должникам предъявлено 209 претензий на сумму 4 210,5 тыс. руб. (с учетом норматива зачисления в бюджет 50%); удовлетворено 69 претензий на сумму 903,5 тыс. руб. (с учетом норматива зачисления в бюджет 50%). В результате ведения претензионно-исковой работы по претензиям и искам предыдущих лет за 2022 год поступило арендной платы и пени на сумму 742,4 тыс. руб. (с учетом норматива зачисления в бюджет 50%).

Действующих договоров аренды земли:

- на 01.01.2022 – 3217;

- на 01.01.2023 – 3299.

• **Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений** (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (КБК 00011105025130000120) – **289,3** тыс. руб. при годовом плане **304,1** тыс. руб. (исполнение на 95,1%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения данный источник доходов за 2022 год занял 17 место и фактически составил 0,1% от общей суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов.

Объем поступлений по данному виду неналоговых доходов за 2022 год по сравнению с поступлениями за 2021 год увеличился на 22,6% или на 53,3 тыс. руб. (за 2021 год поступления составили 236,0 тыс. руб.).

Недоимка на 01.01.2023 составила 84 491,2тыс. руб., на 01.01.2022 недоимка составляла 38 453,0 тыс. руб. Увеличение недоимки на 46 038,2 тыс. руб. обусловлено тем, что по договорам с ООО «КПК» на аренду полигона оплата не поступает. Ведутся судебные разбирательства о признании аукционных договоров недействительными и продлении закрытых ранее договоров аренды. Основным должником является ООО «КПК», по условиям договора дата первого платежа 01.06.2021, задолженность по платежам в бюджет на 01.01.2023 составляет 84 447,9 тыс. руб.

Во исполнение Решения Арбитражного суда Мурманской области от 05.08.2021 по делу № А42-10695/2020 подготовлен и направлен в адрес ООО «КПК» проект договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от 20.10.2021 № 54К.

Поскольку постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2021 не определен порядок прекращения договоров аренды от 02.03.2021 № 27К и 28К, заключенных по итогам проведения торгов, администратором доходов (КИОиТП) также были подготовлены и направлены для подписания в адрес ООО «КПК» проекты соглашений о расторжении данных договоров.

До настоящего времени ни новый договор аренды от 20.10.2021 № 54К, ни соглашение от 19.10.2021 № 18/К о расторжении договора аренды от 02.03.2021 № 27К находящегося в муниципальной собственности земельного участка, а также соглашение от 19.10.2021 № 19/К о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (от 02.03.2021 № 28К), ООО «КПК» не подписаны.

Действующих договоров аренды земли (муниципальная собственность):

- на 01.01.2022 – 7;

- на 01.01.2023 – 10.

• **Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского поселения** (за исключением земельных участков) (КБК 00011105075130000120) - **11 382,8** тыс. руб. при годовом плане **11 246,0** тыс. руб. (исполнение составляет 101,2%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения данный источник доходов за 2022 год занял 7 место и фактически составил 4,6% от общей суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов.

Объем поступлений по данному виду неналоговых доходов за 2022 год по сравнению с поступлениями за 2021 год увеличился на 12,7% или на 1 280,4 тыс. руб. (за 2021 год поступления составили 10 102,4 тыс. руб.).

Общая задолженность по арендной плате на 01.01.2023 составляет 732,8 тыс. руб. (по отношению к 01.01.2022 произошло увеличение задолженности на 10,0 тыс. руб. – текущая задолженность; на 01.01.2022 недоимка составляла 722,8 тыс. руб.).

По итогам работы за 2022 год предъявлено 7 претензий на сумму 913,6 тыс. руб.; удовлетворено 3 претензии на сумму 141,0 тыс. руб. В результате ведения претензионно-исковой работы по претензиям и искам предыдущих лет за 2022 год поступило арендной платы и пени на сумму 300,0 тыс. руб.

• **Доходы от платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений** (КБК 00011105314130000120) – **19,5** тыс. руб. при годовом плане **19,5** тыс. руб., поступления носят заявительный характер.

**• Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** (КБК 00011109045130000120) – **3 783,5** тыс. руб. при плане **3 828,8** тыс. руб. (исполнение на 98,8%).

По данному источнику учитываются поступления от нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах по заключенным договорам найма, а также оплата за использование опор наружного освещения.

Поступление средств по данному источнику доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения за 2022 год занимает 9 место и фактически составляет 1,5% от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов.

Объем поступлений по данному виду неналоговых доходов за 2022 год по сравнению с поступлениями за 2021 год увеличился на 0,8% или на 30,5 тыс. руб. (за 2021 год поступления составили 3 752,9 тыс. руб.).

Задолженность по состоянию на 01.01.2023 увеличилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2022 (7 557,6 тыс. руб.) на 1 206,2 тыс. руб. и составила 8 763,8 тыс. руб. в связи с несвоевременной и не в полном объеме оплатой начисленных платежей, а также в связи с тем, что оплата начисленных платежей производится в следующем за отчетным периодом месяце.

По итогам работы за 2022 год предъявлено 124 претензий на сумму 1 598,4 тыс. руб. В результате ведения претензионно-исковой работы в бюджет поселения поступило доходов, в том числе по претензиям предыдущих лет, на сумму 163,0 тыс. руб.

• **Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений** (КБК 0001130206513000030) – **2 138,2** тыс. руб. при годовом плане **1 946,3** тыс. руб. (исполнение на 109,9%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения данный источник доходов за 2022 год занял 11 место и фактически составил 0,9% от общей суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в силу закона обязано нести бремя расходов по содержанию общего имущества жилых домов, в которых расположены принадлежащие ему на праве собственности нежилые помещения.

Данный источник доходов представляет собой возмещение арендаторами недвижимого муниципального имущества расходов на их содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт арендуемых объектов по условиям заключенных договоров аренды.

Поскольку до конца 2021 года в бюджете поселения не были предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание, техническое обслуживание и технический ремонт нежилых помещений (как пустующих, так и переданных в аренду), это привело к невозможности выставления счетов арендаторам на возмещение понесенных расходов (в связи с отсутствием таковых у муниципального образования). Объем поступлений по данному виду неналоговых доходов за 2022 год по сравнению с поступлениями за 2021 год увеличился более, чем в 10 раз (на 1 931,6 тыс. руб.). За 2021 год поступления составляли 206,6 тыс. руб. В том числе в 2022 году поступило по начислениям за 2021 год 1 707,5 тыс. руб. из начисленных 1 776,8 тыс. руб., за 2022 год – 430,7 тыс. руб. из начисленных 504,5 тыс. руб.

Задолженность по состоянию на 01.01.2023 составляет 261,6 тыс. руб. По сравнению с задолженностью на 01.01.2022 произошло ее увеличение на 13,7 тыс. руб. – текущие платежи (на 01.01.2022 задолженность составляла 247,9 тыс. руб.).

• **Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений** (КБК 00011302995130000130) – **575,5** тыс. руб. при годовом плане **457,6** тыс. руб. (исполнение на 125,7%).

Объем поступлений по данному виду неналоговых доходов за 2022 год занимает 14 место и фактически составляет 0,2% от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с поступлениями за 2021 год произошло увеличение на 20,9% или на 99,5 тыс. руб. (за 2021 год поступления составили 475,9 тыс. руб.).

Недоимка отсутствует.

• **Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена** и которые расположены в границах городских поселений (КБК 00011406013130000430) – **2 243,2** тыс. руб. при годовом плане **2 040,7** тыс. руб**.** (исполнение на 109,9%).

В соответствии с земельным законодательством продажа земельных участков осуществляется по заявительной системе. Доходы от продажи поступают в бюджет городского поселения и в районный бюджет по нормативу 50%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов данный источник за 2022 год занял 10 место и составил 0,9% от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов. Объем поступлений по данному виду неналоговых доходов за 2022 год по сравнению с поступлениями за 2021 год снизился на 26,2% или на 795,0 тыс. руб. (за 2021 год поступления составили 3 038,2 тыс. руб.).

Недоимка отсутствует.

• **Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений** (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (КБК 00011406025130000430) – **290,9** тыс. руб. при годовом плане **284,3** тыс. руб. (исполнение на 102,3%).

Продажа земельных участков осуществляется по заявительной системе. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения данный источник доходов за 2022 год занял 16 место и фактически составил 0,1% от общей суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов.

Недоимка отсутствует.

• **Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена** и которые расположены в границах городских поселений (КБК 00011406313130000430) – **60,3** тыс. руб. при годовом плане **60,3** тыс. руб. (исполнение на 100,0%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения данный источник доходов за 2022 года занял 18 место. Расчет платы производится на основании закона Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области».

Недоимка отсутствует.

• **Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в собственности городских поселений** (КБК 00011406325130000430) – **33,5** тыс. руб. при отсутствии плановых назначений.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения данный источник доходов за 2022 год занял 19 место. Расчет платы производится на основании закона Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области».

Недоимка отсутствует.

• **Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских поселений, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны** (КБК 00011413090130000410) – **763,4**тыс. руб. при годовом плане **1 390,0** тыс. руб.

Сумма поступила по договорам купли-продажи недвижимого имущества, заключенных в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

• **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** (КБК 00011602020020000140, 00011607010130000140, 00011607090130000140) – **6 849,7** тыс. руб. при годовом плане **6 602,0** тыс. руб**.** (исполнение на 103,8%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов данный источник за 2022 год занял 8 место и фактически составил 2,8% от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов (за 2021 год – 1 448,3 тыс. руб., 12 место с удельным весом 0,6% в структуре налоговых и неналоговых доходов).

Объем поступлений по данному виду неналоговых доходов за 2022 год по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2021 года увеличился на 5 401,4 тыс. руб., поскольку входящие в состав данного источника доходов поступления неосновательного обогащения за использование земель без заключения договоров за отчетный период увеличились на 5 424,3 тыс. руб. и составили 5 707,4 тыс. руб. против 283,1 тыс. руб. за 2021 год.

• **Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений** (КБК 00011701050130000180) – **14,1** тыс.руб. при отсутствии плановых назначений. Уточнены поступления прошлого отчетного периода.

• **Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений** (КБК 00011705050130000180) – **516,8** тыс. руб. при годовом плане **517,0** тыс. руб. (исполнение на 100%).

Поступила компенсация за вырубку зеленых насаждений по договорам с ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» (486,8 тыс. руб.) и взнос за покупку права на заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом АНО «ЦЕНТР ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» (30,0 тыс. руб.).

• **Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений** (КБК 00011715030130000150) – **699,8** тыс. руб. при годовом плане **699,8** тыс. руб. (исполнение на 100,0%).

Средства поступили из внебюджетных источников в рамках реализации инициативного проекта № 3 «Благоустройство внутридомового имущества многоквартирных домов (входные группы и подъезды)»

**Выпадающие доходы**

Сумма выпадающих доходов бюджета по решениям, принятым органами местного самоуправления, за 2022 год составила **239,8** тыс. руб., в том числе:

- в связи с предоставлением льготпо арендной плате за арендуемые помещения организациям и индивидуальным предпринимателям – 122,6 тыс. руб.;

- в связи с уменьшением арендной платы на сумму произведенных затрат арендатора за выполненные ремонтные работы путем прекращения обязанности арендатора по уплате арендной платы за пользование имуществом – 117,2 тыс. руб.

**Безвозмездные поступления**

Фактическое перечисление безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения по итогам работы за 2022 год составило **790 443,9** тыс. руб. при годовом уточненном плане **928 236,0** тыс. руб. (исполнение на 85,2% от запланированной на 2022 год суммы), в том числе:

- из бюджетов других уровней **775 846,3** тыс. руб. при годовом уточненном плане **913 543,6** тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – **9 000,0** тыс. руб. при годовом уточненном плане **9 000,0** тыс. руб.;

- поступления от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов – **5 756,8** тыс. руб. при годовом уточненном плане **5 692,3** тыс. руб.;

- возврат в бюджеты других уровней остатков целевых средств прошлых лет – **159,3** тыс. руб. при отсутствии плановых назначений.

Подробная информация о перечислении безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения за 2022 год представлена в следующей таблице:

 тыс. руб.

| **Наименование показателя** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено за 2022 год** | **Неиспол ненные назначения 2022 года** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:** | **56 124,7** | **56 124,7** | **0,0** | **100,0%** |
| **2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), в том числе:** | **619 362,5** | **494 142,2** | **125 220,3** | **79,8%** |
| **3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе:** | **4 255,1** | **3 592,1** | **663,1** | **84,4%** |
| **4. Иные межбюджетные трансферты, в том числе:** | **233 801,3** | **221 987,3** | **11 813,9** | **94,9%** |
| **5. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций, в том числе:** | **9 000,0** | **9 000,0** | **0,0** | **100,0%** |
| **6. Доходы бюджета от возврата остатков субсидий прошлых лет, в том числе:** | **5 692,3** | **5 756,8** | **-64,5** | **101,1%** |
| **7. Возврат остатков целевых средств прошлых лет, в том числе:** | **0,0** | **-159,3** | **159,3** |  |
| **ИТОГО безвозмездных поступлений**  | **928 236,0** | **790 443,9** | **137 792,1** | **85,2%** |

**Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений**

По состоянию на 01.01.2022 на едином счете бюджета городского поселения находилось **159,3** тыс. руб. целевых средств, полученных в 2021 году и подлежащих возврату в бюджеты других уровней, а именно - прочие межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (заработной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах.

Сумма по возврату остатков в январе 2022 года составила 159,3 тыс. руб.

**1.2. РАСХОДЫ**

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кандалакша на 2022 год, составил **1 223 410,6** тыс. руб., по итогам 2022 года фактически произведены расходы в сумме **1 039 872,2** тыс. руб. (**85,0**%).

Расходы бюджета по источникам финансирования представлены в следующей таблице:

(тыс. руб.)

| **Расходы бюджета, в том числе за счет:** | **Исполнено за 2021 г** | **Перв. бюджет на 2022 г** | **Уточн. бюджет на 2022 г** | **Исполнено за 2022 г** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевых средств (федеральный, областной и районный бюджеты) | 401 856,1 | 445 004,2 | **712 678,6** | **574 761,1** | 80,6 |
| собственных средств и дотаций, источников финансирования дефицита бюджета | 407 802,0 | 289 617,8 | **488 098,7** | **449 156,1** | 92,0 |
| внебюджетных средств | 2 186,3 | 0,0 | **22 633,3** | **15 955,0** | 69,6 |
| **Всего расходов:** | **811 844,4** | **734 622,0** | **1 223 410,6** | **1 039 872,2** | **85,0** |

Расходы бюджета городского поселения в разрезе муниципальных программ и непрограммной деятельности представлены в следующей таблице:

(тыс. руб.)

| **Наименование показателя** | **Целевая статья** | **Исполнено за 2021 г** | **Перв. бюджет на 2022 г** | **Уточн. бюджет на 2022 г** | **Исполнено за 2022 г** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0100000000 | 88 571,1 | 68 583,0 | 104 564,2 | 99 037,2 | 94,7 |
|  Муниципальная программа 2 «Финансы муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0200000000 | 13 037,6 | 25 452,5 | 11 777,1 | 5 261,8 | 44,7 |
|  Муниципальная программа 4 «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0400000000 | 123 700,9 | 86 351,1 | 198 935,3 | 117 622,3 | 59,1 |
|  Муниципальная программа 5 «Комфортное жильё и городская среда муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0500000000 | 238 045,6 | 195 454,1 | 387 523,2 | 360 870,4 | 93,1 |
|  Муниципальная программа 6 «Информационное общество муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0600000000 | 427,6 | 350,7 | 391,7 | 369,4 | 94,3 |
|  Муниципальная программа 7 «Вовлечение молодежи в социальную практику в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0700000000 | 32 608,3 | 24 893,3 | 43 448,4 | 43 145,7 | 99,3 |
|  Муниципальная программа 8 «Культура» | 0800000000 | 134 344,7 | 198 943,4 | 243 734,1 | 211 041,7 | 6,6 |
|  Муниципальная программа 9 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0900000000 | 372,4 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 100,0 |
|  Муниципальная программа 10 «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 1000000000 | 1 696,2 | 1 797,0 | 1 900,4 | 1 899,1 | 99,9 |
|  Муниципальная программа 11 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 1100000000 | 50 219,0 | 129 604,4 | 51 065,4 | 46 315,3 | 90,7 |
|  Муниципальная программа 12 «Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 1200000000 | 8 225,7 | 140,0 | 9 109,5 | 1 564,0 | 17,2 |
|  Муниципальная программа 13 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 1300000000 | 119 865,6 | 3 011,5 | 170 920,3 | 152 704,3 | 89,3 |
|  Непрограммная деятельность | 9900000000 | 729,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **811 844,4** | **734 622,0** | **1 223 410,6** | **1039 872,2** | **85,0** |

Исполнение бюджета по видам расходов за 2022 год представлено в следующей таблице:

 (тыс. руб.)

| **Наименование показателя** | **Вид расх**. | **Исполнено за 2021 г** | **Уточнен ный бюджет на 2022 г** | **Исполнено за 2022 г** | **%** | **Неисполненные назначения** | **Уд. вес в структуре расходов** (исполнено) (%) | **Место в структуре расхо дов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 100 | 99 975,5 | 98 088,1 | 97 277,3 | 99,2 | 810,8 | 9,4 | 4 |
|  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 200 | 254 432,4 | 411 812,9 | 361 336,9 | 87,7 | 50 476,0 | 34,7 | 2 |
|  Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 5 191,8 | 1 992,8 | 1 974,2 | 99,1 | 18,6 | 0,2 | 7 |
|  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 43 270,7 | 249 410,4 | 167 892,4 | 67,3 | 81 518,0 | 16,1 | 3 |
|  Межбюджетные трансферты | 500 | 5 505,0 | 5 731,0 | 5 731,0 | 100,0 | 0,0 | 0,6 | 6 |
|  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 252 895,2 | 406 732,2 | 370 292,7 | 91,0 | 36 439,5 | 35,6 | 1 |
|  Обслуживание муниципального долга | 700 | 85,3 | 62,6 | 62,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 8 |
|  Иные бюджетные ассигнования | 800 | 150 488,6 | 49 580,61 | 35 305,1 | 71,2 | 14 275,5 | 3,4 | 5 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **811 844,4** | **1 223 410,6** | **1 039 872,2** | **85,0** | **183 538,4** | **100,0** | **x** |

Исполнение бюджета поселения по разделам функциональной классификации расходов за 2022 год представлено в следующей таблице:

(тыс. руб.)

| **Наименование раздела** | **Исполнено за 2021 г** | **Уточнен ный бюджет на 2022 г** | **Исполнено за 2022 г** | **%**  | **Неисполненные назначе ния**  | **Уд. вес в структу ре расходов** (исполнено) (%) | **Место в структуре расходов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100 «Общегосударственные вопросы» | 79 767,5 | 106 101,6 | 94 129,4 | 88,7 | 11 972,2 | 9,1 | 4 |
| 0200 «Национальная оборона» | 0,00 | 1 276,5 | 1 276,5 | 100,0 | 0,0 | 0,1 | 8 |
| 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 5 238,7 | 5 462,0 | 5 462,0 | 100,0 | 0,0 | 0,5 | 6 |
| 0400 «Национальная экономика» | 127 060,0 | 212 869,9 | 130 147,9 | 61,1 | 82 722,0 | 12,5 | 3 |
| 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 380 343,6 | 557 489,7 | 506 391,9 | 90,8 | 51 097,7 | 48,7 | 1 |
| 0700 «Образование» | 32 698,5 | 43 448,4 | 43 145,7 | 99,3 | 302,7 | 4,1 | 5 |
| 0800 «Культура, кинематография» | 134 745,7 | 243 734,1 | 211 041,7 | 86,6 | 32 692,4 | 20,3 | 2 |
| 1000 «Социальная политика» | 1 696,2 | 1 900,4 | 1 899,1 | 99,9 | 1,3 | 0,2 | 7 |
| 1100 «Физическая культура и спорт» | 50 219,0 | 51 065,4 | 46 315,3 | 90,7 | 4 750,1 | 0,0 | 10 |
| 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» | 85,3 | 62,6 | 62,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| **Итого расходов** | **811 844,4** | **1 223 410,6** | **1 039 872,2** | **85,0** | **183 538,4** | **100,0** | **х** |

Из резервного фонда администрации средства не выделялись.

**Дорожный фонд**

На реализацию мероприятий по дорожному хозяйству в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **198 935,3** тыс. руб., фактические расходы составили **117 622,6** тыс. руб., исполнено на **59,1**%, в том числе:

1) обустройство автобусных остановок, в том числе оборудование остановочных пунктов муниципальных маршрутов – **2 750,5** тыс. руб. (при плане **5 637,5** тыс. руб., исполнено на **48,8** %). Приобретено и установлено **8** остановочных пунктов;

2) приобретение и установка новых дорожных знаков, замена знаков, не соответствующих ГОСТу **– 327, 0** тыс. руб. (при плане **327,0** тыс. руб., исполнено **100,0** %)**,** приобретено **75** дорожных знаков;

3) нанесение и восстановление дорожной разметки на территории городского поселения Кандалакша – **1 364,5** тыс. руб. (при плане **1 364,5** тыс. руб. исполнено на **100,0** %);

4) обустройство пешеходных переходов – **1 427,9** тыс. руб. (при плане **1 428,6** тыс. руб. исполнено на **100,0%**), приобретены проекционные пешеходные переходы в количестве **9** штук;

5) содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах муниципального образования городское поселение Кандалакша – **31 202,2** тыс. руб. (при плане **37 282,7** тыс. руб. исполнено на **83,7** %);

6) ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – **68 740,0**тыс. руб. (при плане **70 416,4** тыс. руб., исполнено на **97,6** %), из них:

*средства областного бюджета* – **59 785,8** тыс. руб. (при плане **60 744,1** тыс. руб., исполнено на **98,4** %);

*средства местного бюджета (софинансирование)-* **3 146,6** тыс. руб. (при плане **3 197,1** тыс. руб., исполнено на **98,4** %);

*средства местного бюджета* – **5 807,5** тыс. руб. (при плане **6 475,3** тыс. руб., исполнено на **89,7** %);

Протяженность автомобильных дорог всего **64,6** км, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2022 - **52,8** км. Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после ремонта, - **3,4** км.

7) реконструкция участка автомобильной дороги ул. Горького – **7 992,0** тыс. руб. (при плане **73 445,3** тыс. руб. исполнено **10,2 %**), из них:

*средства областного бюджета* – **5 459,1** тыс. руб. (при плане **67 166,4** тыс. руб., исполнено на **8,1** %);

*средства местного бюджета (софинансирование)* – **287,5** тыс. руб. (при плане **3 538,5** тыс. руб., исполнено на **8,1** %);

*средства местного бюджета* – на осуществление строительного контроля– **2 245,4** тыс. руб. (при плане **2 740,4** тыс. руб., исполнено **81,9** %);

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме **65 453,4** тыс. руб. в связи с невыполнением подрядчиком обязательств по муниципальным контрактам от 27.08.2021 № 0149200002321004875 «На выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги по ул. Горького (1 и 2 этапы) в городе Кандалакша», от 19.07.2022 № 012/050 «На выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги по ул. Горького в г. Кандалакша (3 этап)». Работы по реконструкции участка автомобильной дороги ул. Горького, протяженностью **0,47** км, будут продолжены в 2023 году.

8) строительство автодорожно-пешеходного моста через р. Колвица в с. Колвица-**3 818,5** тыс. руб. (при плане **3 820,5** тыс. руб., исполнено на **99,9** %), из них:

*средства областного бюджета* – **2 385,7** тыс. руб. (при плане **2 385,7** тыс. руб., исполнено на **100,0** %);

*средства местного бюджета (софинансирование)* – **272,7** тыс. руб. (при плане **272,7** тыс. руб., исполнено на **100,0** %);

*средства местного бюджета* – разработка рабочей документации, строительный контроль, установка ограждения на автодорожном пешеходном мосту, замена накладки монтажного стыка – **1 160,0** тыс. руб. (при плане **1 162,0** тыс. руб., исполнено на **99,8** %);

9) разработка (корректировка) ПСД на строительство автодорожно-пешеходного моста через р. Лупче-Савино – **0,0** тыс. руб. (при плане **5 212,9** тыс. руб. исполнено на **0,0** %), в том числе:

*средства областного бюджета* – **0,0** тыс. руб. (при плане **4 952,3** тыс. руб., исполнено на **0,0** %);

*средства местного бюджета (софинансирование)* – **0,0** тыс. руб. (при плане **260,6**тыс. руб., исполнено на **0,0** %).

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме **5 212,9** тыс. руб. в связи с длительностью оформления документов по передаче из Министерства обороны Российской Федерации Комитету имущественных отношений и территориального планирования администрации муниципального образования Кандалакшский район земельного участка для строительства моста через реку Лупче-Савино в сервитут. Работы будут продолжены в 2023 году.

**1.3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА**

Решением Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского муниципального района от 10.12.2021 № 200 «О бюджете муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) установлен размер **дефицита** бюджета городского поселения в сумме **51 524,5** тыс. руб.

Финансирование дефицита бюджета запланировано за счет следующих источников:

- остатки средств, сформированные на едином счете бюджета поселения на 01.01.2022, в сумме **57 885,5** тыс. руб.;

- бюджетные кредиты -**6 361,0** тыс. руб. - погашение ранее полученных бюджетных кредитов.

Фактически на 01.01.2023 бюджет городского поселения исполнен с **дефицитом** в размере **1 886,8** тыс. руб. Кредиты от кредитных организаций не привлекались. Проведена реструктуризация бюджетных кредитов с частичным списанием суммы основного долга, а также погашены ранее полученные бюджетные кредиты в размере **6 361,0** тыс. руб.

**1.4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

Верхний предел муниципального долга, установленный решением Совета депутатов о бюджете на 2022 год, составляет **18 418,0** тыс. руб.

Фактический объем муниципального долга муниципального образования по состоянию на 01.01.2023 составляет **18 418,0** тыс. руб., в том числе:

1) 18 000,0 тыс. руб. – объем привлеченного в декабре 2015 года бюджетного кредита, полученного в Министерстве финансов Мурманской области в целях внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств (договор от 24.12.2015 № 14-15);

2) 418,0 тыс. руб. - объем привлеченного в декабре 2017 года бюджетного кредита, полученного в Министерстве финансов Мурманской области на частичное финансирование дефицита местного бюджета (договор от 20.12.2017 № 15-17).

**1.5. ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского поселения по состоянию на 01.01.2023 отсутствует.

**2. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района**

Основным направлением деятельности в 2022 году по исполнению данных полномочий, являлось осуществление контрольных мероприятий (проверок) в рамках последующего финансового контроля в соответствии с планом контрольных мероприятий на 2022 год, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 10.12.2021 № 938-р (в редакции от 29.04.2022 № 337-р).

Внеплановых мероприятий ОВМФК в 2022 году не проводилось.

Объем проверенных средств бюджета составил 111 123,0 тыс. руб., из них:

- в части средств бюджета муниципального образования Кандалакшский муниципальный район Мурманской области – 16 948,2 тыс. руб. (в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок – 3 452,4 тыс. руб.);

- в части средств бюджета муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района Мурманской области – 94 174,9 тыс. руб. (в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок – 6 429,5 тыс. руб.);

Проведено 7 камеральных проверок (из них 2 проверки – в рамках осуществления контроля в сфере закупок,).

Выявлено 231 нарушение, из них:

- 11 - в отношении средств бюджета Кандалакшского района (в том числе, 1 - в сфере закупок);

- 220 - в отношении средств бюджета г.п. Кандалакша (в том числе, 16 - в сфере закупок).

Объектам контроля направлено 7 представлений.

Дела об административных правонарушениях в отношении объектов контроля (должностных лиц объектов контроля) не возбуждались.

5.3. Общая сумма средств, поступившая в бюджеты в 2022 году по результатам деятельности 464,5 тыс. руб., в том числе:

- 3,2 тыс. руб. – в бюджет МО Кандалакшский район согласно выданным представлениям;

- 461,3 тыс. руб. - в бюджет МО г.п. Кандалакша, согласно выданным представлениям, предписанию.

**3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности г.п. Кандалакша**

В рамках исполнения данных полномочий в 20022 году:

а) предоставлено жилых помещений специализированного жилого фонда:

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей с приобретением квартир на рынке – 12 квартир

б) получены доходы от использования (реализации) муниципального имущества:

- от сдачи муниципального имущества в аренду:

г.п.Кандалакша – 11 323 тыс. руб;

Кандалакшский район – 7 014,499 тыс. руб.

- от продажи муниципального имущества – 2 777,2 тыс. руб.

г.п.Кандалакша – 1 038,599 тыс. руб;

Кандалакшский район – 763,820 тыс. руб.

в) проработана концепция вовлечения пустущего нежилого фонда в оборот через предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства – оказана имущественная поддержка 10 субъектам, что также позволило муниципалитету компенсировать коммунальные расходы по помещениям.

г) признано право муниципальной собственности в судебном порядке на 12 объектов, посталено на учет в качестве бесхозяйного имущества – 15 объектов.

д) принято в муниципальную собственность квартир, имеющих признаки вымороченного имущества – 13

е) заключено концессионное соглашение с АО «МЭС» по теплоснабжению с.Алакуртти на сумму 476 676 тыс. руб, что позволит предоставлять качественные услуги по теплоснабжению села

ё) проведено 19 аукционов по аренде нежилых помещений, из них два помещения Кандалакшского района на сумму 14,6 тыс. руб, 17 помещений городских на сумму 2 101,564 тыс. руб

ж) ведется претензионнвая деятельность по взысканию задолженности за арендуемое имущество, взыскано по г.п.Кандалакша 913,58 тыс. руб, по Кандалакшскому району- 2 173 тыс. руб.

з) подготовлено 930 постановлений о передаче (изъятии) муниципального имущества из хозяйственноговедения/оперативного управления муниципальных предприятий/организаций

**4. Осуществление мероприятий в области земельных отношений**

В области земельных отношений за истекший год:

а) Разработана новая нормативная база по проведению муниципального земельного контроля. Проведено 17 профилактических мероприятий с выдачей предостережений.

Получены дополнительные доходы в бюджет от выявленных фактов неосновательного обогащения по земельным участкам: 23 требования об оплате неосновательного обогащения. Взыскана сумма 5 707 394,51 руб. (дополнительный доход). 7 требований в судебном порядке на сумму 1763616 руб. Оформлено прав на земельные участки -15;

б) Активно велась претензионная работа:

* Выставлено 209 претензий на сумму 8 421 317,3 руб.
* Удовлетворено 69 претензии на сумму 3 086 206,61 руб в добровольном порядке.
* Направлено для взыскания в суд 15 требований на сумму 2 533 974,47 руб.
* Удовлетворено 6 исков на сумму 967 426,66 руб

в) Получены доходы от сдачи в аренду земельных участков: 34 901 833 руб.

г) Получены доходы по земельному налогу : 22 875 270 руб.

д) Оформлено 139 договоров аренды земельных участков и 145 договоров купли-продажи земельных участков.

**5. Осуществление градостроительной деятельности**

Градостроительная деятельность в отчетном году осуществлялась в нескольких направлениях.

*Строительство детского сада на 75 мест в с. Алакуртти Кандалакшского района*

В августе 2020 заключен муниципальный контракт на строительство объекта капитального строительства «Детский сад на 75 мест в с. Алакуртти Кандалакшского района».

В 2022 году продолжались работы по строительству объекта, проведены мероприятия по корректировке сметной документации с пересчётом стоимости по новым правилам в связи с удорожанием строительных материалов, корректировка рабочей документации в связи с изменениями в проектные решения, обследование технического состояния части плит перекрытия, осуществление еженедельных осмотров, сопровождение строительства, участие в проверках строй контроля и строй надзора с предоставлением документов.

В связи с выявлением непредвиденных обстоятельств (обнаружение скальных выходов, потребовавших внесения изменения в документацию, производство буровзрывных работ, а также в связи с увеличением цен на строительные материалы) сроки строительства продлены до февраля 2023.

Детский сад завершен строительством 28.02.2023 года.

*Капитальный ремонт в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду*

Проведен капитальный ремонт:

-водопроводной сети в с. Алакуртти на сумму 5,5 млн. руб;

-замена водоснабжающих насосов в с. Алакуртти на сумму 1,5 млн. руб;

-ремонт трубопроводов котельной в с. Зареченск на сумму 2,7 млн. руб.

*Строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в г. Кандалакша»*

В 2021 году заключен муниципальный контракт на строительство ФОК в г. Кандалакша, ул. Спекова. Общая сумма контракта составила 460 млн. рублей. ФОК завершен строительством 30.12.2022 года, 05.03.2023 года ФОК официально открыт.

*Мероприятия по проектированию средней общеобразовательной школы в г. Кандалакша*

Ведется разработка проектной документации по строительству объекта капитального строительства в сфере образования «Здание средней школы г. Кандалакша Мурманской области», 17.08.2021 заключен контракт на выполнение работ, ожидаемый срок завершения проектирования август 2023 года.

*Мероприятия по проектированию объекта капитального строительства «Крытый неотапливаемый хоккейный корт с естественным льдом в г. Кандалакша»*

Завершена разработка проектной документации по строительству объекта капитального строительства *«Крытый неотапливаемый хоккейный корт с естественным льдом в г. Кандалакша», сумма строительства составляет 180 млн. руб., средства запрошены в Министерстве спорта Мурманской области.*

*Мероприятия по проектированию объекта капитального строительства «Атодорожный пешеходный мост через р. Лупче - Савино»*

Завершается корректировка проектной документации по строительству объекта капитального строительства *«Автодорожно-пешеходный мост через р.Лупче-Савино», в настоящее время для завершения мероприятий требуется оформление земельного участка в Министерстве обороны РФ.*

*Строительство «Кладбища традиционного захоронения в районе н.п.Нивский»*

В 2022 продолжилось поэтапное строительства кладбища в районе н.п.Нивский. Проведены земляные работы на сумму 100 млн. руб.

*Мероприятия по строительству объекта капитального строительства ««Автодорожно-пешеходный мост через р. Колвица в с. Колвица»*

В августе 2022 года объект введен в эксплуатацию, строительство завершено.

*Мероприятия по строительству системы холодного водоснабжения микрорайона многодетных семей по ул. Кандалакшское шоссе*

Заключен контракт по выполнению в 2022-2023 году технологического присоединения 43 земельных участков по ул. Кандалакшское шоссе к системе холодного водоснабжения. Завершение работ 01.09.2023 году

*Мероприятия по обеспечению индивидуального водоснабжения, водоотведения многодетной семьи в с.Алакуртти*

Проведены работы по обеспечению *индивидуального водоснабжения, водоотведения многодетной семьи в с.Алакуртти*. Работы завершены.

Проведены ремонтные работы в 20 муниципальных квартирах на общей площади 1020 кв. м

**6. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов г.п. Кандалакша и обеспечение безопасности дорожного движения на них**

В 2022 году в государственную собственность Мурманской области передано 8,48 км автомобильных дорог муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района (автоподъезд к г. Кандалакша, ул. 1-я Линия, ул. Объездная, частично ул. Путепроводную и Кандалакшское шоссе). Протяженность улично-дорожной сети на 01.01.2023 составляет 64,6 км. На зимний период 2022-2023 заключены муниципальные контракты по г. Кандалакша с ООО «Кольское дорожное управление», в н.п. Нивский и Белое море – ООО «Ремдорстрой», с. Колвица и Лувеньга – ООО «Тандем».

В 2022 году отремонтировано 28,5 тыс. кв. м дорог и 12,3 тыс. кв.м тротуаров.

За счет субсидии из областного бюджета отремонтированы:

- проезд от дома № 15 до дома № 7 по ул. Данилова;

- проезд от ул. Первомайская до ул. Данилова;

- участок по ул. Беломорская (от ул. Партизанская до заезда к д. 26 по ул. Беломорская) включая тротуар;

- участок по ул. Спекова (в районе д. 36 по ул. Спекова), включая тротуар;

- участок по ул. Советская (от д.17 до д. 11 по ул. Советская), включая тротуар;

- участок по ул. Мурманская;

- участок по ул. Путейская (от ул. Первомайская до ул. Пронина), включая тротуар;

- участок по ул. Наймушина (от ул. Батюты до ДПИ), включая тротуар;

- ул. Заводская, включая тротуар;;

-участок по ул. Первомайская, включая тротуар;

-участок по ул. Путепроводная (от путепровода до ж/д переезда);

- участок по ул. Кандалакшское шоссе (от ул. Объездная до ул. Чкалова)

- участок по ул. Локомотивная,

- тротуар вдоль проезда ул. Первомайская - ул. Набережная.

За счет средств местного бюджета выполнено устройство тротуаров по ул. Пронина от д. 7 до д. 17 по ул. Пронина, ул. Первомайской в районе гостиницы «Скандинавия», ул. Спекова (от остановки «ул. Спекова» до заезда на Фрунзе).

**7. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом**

На территории муниципального образования Кандалакшский район (г.п. Кандалакша, с.п. Зареченск, с.п. Алакуртти) осуществляют тепло-водоснабжение и водоотведение
7 организаций:

- АО «МЭС» (филиал АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть») осуществляет теплоснабжение на территории г. Кандалакша, н.п. Нивский, н.п. Белое Море, с. Алакуртти;

- ООО «Теплонорд» осуществляет теплоснабжение в г. Кандалакша;

- МУП «ВКХ» осуществляет тепло-водоснабжение и водоотведение на
ж.-д. ст. Пинозеро, водоснабжение и водоотведение в н.п. Белое Море и в с. Лувеньга,;

- филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) осуществляет тепло-водоснабжение и водоотведение на территории Лупче-Савино-1 и Лупче-Савино-2 городского поселения Кандалакша;

- ООО «КВК-2» осуществляет водоснабжение на территории г. Кандалакша и
н.п. Нивский;

- ООО «КВК-3» осуществляет водоотведение в г. Кандалакша и н.п. Нивский;

- МУП «Ресурс» осуществляет тепло-водоснабжение и водоотведение в н.п. Зареченск, и водоснабжение и водоотведение в с. Алакуртти.

Поставщиком электрической энергии на территории муниципального образования Кандалакшский район является АО «АтомЭнергоСбыт».

Газоснабжение осуществляет АО «Мурманоблгаз» (Кандалакшское производственное отделение) в г. Кандалакша, с. Лувеньга и на территории Лупче-Савино-1 городского поселения Кандалакша

Деятельность по управлению многоквартирными домами, а также по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Кандалакшский район (г.п. Кандалакша, с.п. Зареченск, с.п. Алакуртти) осуществляют 37 управляющих организаций (в т.ч.
15 управляющих компаний, 19 ТСН (ТСЖ), 3 ЖСК).

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2022/2023 годов, руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 18.04.2022 № 303-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2022/2023 года», в администрации муниципального образования Кандалакшский район изданы соответствующие нормативные документы:

- постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.05.2022 № 848 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кандалакшский район к работе в отопительный период 2022/2023 года»;

- утвержден план мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территориях муниципальных образований городское поселение Кандалакша, сельское поселение Зареченск и сельское поселение Алакуртти, к работе в отопительный период 2022/2023 годов от 11.05.2022;

- программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (в т.ч. жилищный фонд, социально значимые объекты, расположенные на территориях муниципальных образований
г.п. Кандалакша, с.п. Зареченск и с.п. Алакуртти, подведомственных муниципальных учреждений, расположенных на территориях муниципальных образований г.п. Кандалакша,
с.п. Зареченск и с.п. Алакуртти), теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, утвержденная распоряжением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 19.05.2022 № 399-р.

Лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирных домах, мероприятия по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду выполнены согласно планам на 100 %:

- проведен ремонт 2500 кв.м кровель;

- заменено 364 п.м сетей отопления;

- сетей холодного и горячего водоснабжения заменено 350 п.м;

- заменено 245 п.м сетей водоотведения;

- сетей электроснабжения заменено 585 п.м;

- заготовлено песка для обработки придомовых территорий в зимний период 340 куб.м;

- подготовлено инвентаря для уборки придомовых территорий в зимний период 460 ед.

Ресурсоснабжающими организациями запланированные ремонтные и профилактические работы выполнены на 100 %, подготовлено:

- 13 котельных;

- 144 км тепловых сетей и сетей ГВС, в т.ч. заменены 274 п.м тепловых сетей;

- 128 км водопроводных сетей, в т.ч. заменены 2040 п.м;

- 117 км канализационных сетей.

Теплоснабжающими организациями создан нормативный запас топлива.

Комиссией, образованной постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.05.2022 № 848, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, проведена проверка готовности к отопительному периоду 2021/2022 года потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Кандалакшский район:

- 69 объектов социально-культурного назначения (в т.ч. 62 объекта в г.п. Кандалакша,
2 объекта в с.п. Зареченск, 5 объектов в с.п. Алакуртти);

- 513 многоквартирных домов (в т.ч. 432 МКД в г.п. Кандалакша, 39 МКД в
с.п. Зареченск, 42 МКД в с.п. Алакуртти);

- 5 теплоснабжающих организаций (13 котельных).

По результатам проверки всем потребителям тепловой энергии и теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности.

По результатам проверки муниципального образованию Кандалакшский район Северо-Западным управлением Ростехнадзора на основании акта проверки готовности к отопительному периоду от 03.11.2022 выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2022/2023 года № 29-480-135/Пмо.

Отопительный период начат:

- в учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры, спорта и молодежной политики с 30 августа;

- в жилищном фонде с 5 сентября.

Отопительный период проходит в штатном режиме. Запас топлива на котельных имеется. Аварийные ситуации отсутствуют. Котельные осуществляют подачу ресурсов в соответствии с температурными графиками.

В рамках предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Кандалакшский район на подготовку объектов и систем жизнеобеспечения к отопительному периоду 2022/2023 года выполнены работы на общую сумму 9 742,3 тыс. рублей:

- в н.п. Зареченск работы по замене сетевых трубопроводов протяженностью 130 п.м. и запорной арматуры в котельной на сумму 2 692,8 тыс. рублей (в т.ч. из областного бюджета 2 558,1 тыс. рублей);

- в с. Алакуртти капитальный ремонт (замена) сети холодного водоснабжения от ВК-9 до ВК-24 протяженностью 755 п.м на сумму 5 454,4 тыс. рублей (в т.ч. из областного бюджета 5 181,7 тыс. рублей);

- в с. Алакуртти замена двух насосов на очистных сооружениях питьевой воды на сумму 1 595,1 тыс. рублей (в т.ч. из областного бюджета 1 515,4тыс. рублей).

**8. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района и г.п. Кандалакша**

Согласно закону Мурманской области № 2549-01-ЗМО от 02.10.2020 года «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» с 1 июня 2021 года полномочия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом переданы Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**9. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма**

С целью реализации своих полномочий в данной сфере в 2022 году организован мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов способных оказать влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территориях муниципального района, в администрациях городских и сельских поселений назначены должностные лица ответственные за проведение мониторинга. По результатам проведённого анализа вносятся дополнения и изменения в организацию деятельности муниципальной антитеррористической комиссии.

Работа антитеррористической комиссии муниципального образования Кандалакшский район в 2022 году проводилась в соответствии с Планом предупредительно-профилактических мероприятий. Основные мероприятия Плана были направлены на решение вопросов профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

За истекший период 2022 года на территории Кандалакшского района преступлений террористического характера не зарегистрировано, при этом надо отметить, что в текущем году значительно увеличилось количество поступивших в правоохранительные органы «ложных» сообщений о минированиях (в МО МВД России «Кандалакшский» поступило 19 сообщений, о минированиях 93 объектов и учреждений, что значительно осложняло работу правоохранительных органов, и экстренных служб).

В 2022 году проведено – 4 заседания АТКв ходе которых рассмотрен - 21 вопрос.

Также, в текущем году проводились мероприятия по актуализации:

- Плана мероприятий антитеррористической комиссии муниципального образования Кандалакшский район по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности в муниципальном образовании Кандалакшский район;

- Перечня потенциальных объектов террористических посягательств, расположенных на территории Кандалакшского района;

- Перечня объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Кандалакшского района.

В сфере информационно-пропагандисткого сопровождения антитеррористической деятельности, в целях разъяснения сущности терроризма, и его общественной опасности, порядка действий населения в случае возникновения террористического акта, в текущем году было опубликовано в еженедельнике «Нива» 7 материалов, и размещено на официальных сайтах администрации муниципального образования Кандалакшский район и администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Кандалакшского района 32 материала.

В соответствии с медиа-планом на радиостанциях: «Русское радио», «Радио Шансон», «Ретро-FМ», «Европа+» проводится транслировании аудио, а на телеканале «Народное-ТВ» видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Также видеоролики вышеуказанной направленности размещены и периодически транслируются на светодиодном экране, который расположен на центральной площади г. Кандалакша.

Изготовлены и направлены для распространения в муниципальных учреждениях и организациях – 799экз. наглядных пособий по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму (плакаты, памятки, буклеты).

Криминогенная, социальная и общественно-политическая обстановка на территории муниципального образования Кандалакшский район в течение 2022 года продолжала оставаться контролируемой. Информации о наличии внешних и внутренних угрозообразующих факторов, способных оказать негативное влияние на состояние антитеррористической безопасности, из правоохранительных органов не поступало.

В отчетном периоде 2022 года на территории Кандалакшского района реализовывались:

На антитеррористическую защищённость образовательных организаций за истекший период текущего года израсходовано 18 540,7 тыс. рублей. (физическая охрана учреждений образования, на усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций, в т.ч. установку систем видеонаблюдения и оповещения)

Проведены работы по монтажу и установке системы видеонаблюдения на стадионе «Локомотив».

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов потенциальных объектов террористических посягательств в 2022 году были проведены обследования 5 муниципальных объектов теплоснабжения, расположенных на территории Кандалакшского района, на предмет оценки состояния их антитеррористической защищенности. В ходе проведенных обследований было выявлено 39 недостатков. На конец отчетного года устранено – 25. Устранение недостатков связанных с оборудованием объектов системами видеонаблюдения, тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и дополнительного освещения запланировано организациями теплоснабжения на 2023 год.

Осуществлены проверки объектов образования на предмет организации их пропускного и внутриобъектового режимов, состояния их антитеррористической защищённости и инженерно-технической укрепленности. Выявленные недостатки разобраны на отдельных совещаниях с участием руководителей образовательных организаций.

**10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории**

С целью реализации своих полномочий в сфере предупреждения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной жизнедеятельности населения в 2022 году проведено 12 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (КЧС и ПБ), на которых рассмотрены 19 вопросов.

Непосредственное руководство действиями органов управления и сил Кандалакшского звена осуществляет руководитель гражданской обороны – глава администрации муниципального образования Кандалакшского района.

Управление мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организуется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования через органы управления (комиссии ЧС и ПБ) организаций, ведомств и объектов экономики как с мест постоянного размещения, так и с пунктов управления.

В целях предупреждения и защиты населения от ЧС и в области ГО переработаны и обновлены 29 нормативно-правовых актов администрации муниципального района (постановления, распоряжения). Все рекомендуемые МЧС России нормативно-правовые акты в области ГО, ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах разработаны, приняты.

Режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» в 2022 году вводился один раз – 19.08.2022 г. пожар в жилом доме № 8 ул. Комсомольская, с. Ковдозеро, Кандалакшского района. (ЧС локального характера). В результате ЧС повреждено 5 квартир, признано пострадавшими 12 человек. Из местного бюджетов оказана материальная помощь в размере 421700 руб. Всем пострадавшим семьям предоставлены квартиры в маневренном фонде. «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» был отменен 30.08.2022 года.

Режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» вводился в 2022 году 1 раз, - 20.04.2022 «О ситуации с пожаром на территории санкционированной свалке г. Кандалакша».

С начала года оперативными дежурными ЕДДС принято от населения 8863 заявок, в основном коммунального характера (основные вопросы неисправности в системе отопления и электроснабжении), все заявки доведены до соответствующих должностных лиц управляющих компаний, ход работ по устранению неисправностей проконтролирован.

Для обеспечения готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий в области ГО, ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, с КЧС и ПБ, эвакуационной комиссией проведены следующие мероприятия:

а) штабные тренировки – четыре с КЧС и ПБ и две с эвакуационной комиссией;

б) тренировки по оповещению и сбору – одна с КЧС и ПБ и две с эвакуационной комиссией;

в) тренировки ОДС ГУ МЧС России по Мурманской области с ЕДДС Кандалакшского района - 45 (по 3-4 тренировке в каждом месяце – по темам, реальным для Кандалакшского района: отключение электроэнергии в связи с погодными условиями; паводки; аварии на теплотрассе и котельных; лесные пожары и другие);

С органами управления и силами Кандалакшского районного звена РСЧС проведены под руководством ГУ МЧС России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области»:

- с 12-14 апреля 2022 года командно-штабное учение по теме «Действия органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров».

Всего в учениях и тренировках в 2022 году приняло участие 191 чел.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кандалакшского района создан резерв финансовых средств, в размере 3,4 млн. рублей. Формируется резерв материальных ресурсов (в 2022 году приобретено и размещено в местах хранения материалов на сумму 641 тыс. рублей).

**11. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района**

В целях реализации полномочий по осуществлению мероприятий по территориальной обороне, в пределах района территориальной обороны в границах Кандалакшского района проведены следующие мероприятия:

1. Издано распоряжение администрации муниципального образования Кандалакшский район «О проведении мероприятий по организации территориальной обороны в муниципальном образовании Кандалакшский район», которым утвержден План проведения мероприятий на период организации территориальной обороны в муниципальном образовании Кандалакшский район.

2. Издано постановление «СЗ» администрации муниципального образования Кандалакшский район «О создании межведомственной рабочей группы по организации территориальной обороны на территории муниципального образования Кандалакшский район».

3. Проведено заседание межведомственной рабочей группы.

4. Издано постановление «СЗ» администрации муниципального образования Кандалакшский район «Об утверждении Перечня важных объектов на территории муниципального образования Кандалакшский район.

5. В соответствии с выпиской с Плана территориальной обороны Мурманской области подготовлен, согласован и утвержден План выполнения мероприятий территориальной обороны муниципального образования Кандалакшский район.

7. Издано постановление «СЗ» администрации муниципального образования Кандалакшский район «О создании штаба территориальной обороны муниципального образования Кандалакшский район».

8. Разработана документация штаба территориальной обороны в соответствии с методическими рекомендациями Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В целях реализации полномочий по осуществлению гражданской обороны в пределах границ муниципальных образований уточнены следующие документы:

- план рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей, приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения на территории Кандалакшского района;

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кандалакшского района;

- план первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуируемого из 30 км зоны радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Кольской АЭС;

- план приема и размещения эваконаселения из 30 км зоны в случае аварии на Кольской АЭС.

- план гражданской обороны муниципального образования Кандалакшский район;

- план приведения в готовность гражданской обороны.

Постановлением главы администрации № 1072 от 05.09.2018 утверждено положение об организации работы по выписке ордеров на занятие помещений для размещения населения подлежащего эвакуации.

По заявкам руководителей организаций, проведен расчет размещения эвакуируемого населения на территорию города Кандалакша, в соответствии с решением СЗ от 26.09.2018 № 5 выписаны ордера для размещения эвакуируемого населения и материальных ценностей.С органами управления гражданской обороны проведены под руководством ГУ МЧС России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» проведены:

- 20-21 апреля 2022 года штабная тренировка по теме «Эвакуационные мероприятия по приему и размещению эвакуируемого населения и материальных, культурных ценностей на территории Кандалакшского района»;

- 5 июля 2022 года командно-штабное учение по теме «Работа эвакуационных органов Мурманской области по организации эвакуации населения»;

- 8 ноября 2022 года штабная тренировка по гражданской обороне по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации».

В муниципальном образовании Кандалакшский район проводится комплекс мероприятий по поддержанию технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения в работоспособном состоянии и содержатся каналы связи.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) и техническое обслуживание № 1 (ТО-1) муниципальной автоматизированной системы оповещения Кандалакшского района проводят оперативные дежурные ЕДДС и специалисты МБУ «Кандалакшское управление по делам ГО и ЧС».

Для проведения технического обслуживания № 2 (ТО-2) в 2022 году был заключен контракт на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кандалакшского района с ПАО «Ростелеком». Годовое техническое обслуживание в соответствии с контрактом проведено до 30.09.2022.

При проведении ТО-2 выполнены все работы, согласно регламенту, а также работы по восстановлению работоспособности технических средств оповещения после отказов и повреждений путем замены и восстановления отдельных составных блоков.

Для восстановления работоспособности технических средств оповещения и проведения текущего ремонта были приобретены одиночные и групповые комплекты запасных частей.

В целях модернизации и совершенствования муниципальной системы оповещения при проведении ТО-2 была проведена плановая замена существующих громкоговорителей «Roxton» на акустические системы «МАРС-АРСЕНАЛ» (АС-300, АС-600).

В 2022 году проведены 2 плановые комплексные проверки технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

По распоряжению Правительства Мурманской области от 22.03.2021 № 59-РП «О принятии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Мурманской области в постоянную эксплуатацию» проведены испытания Системы-112 по Мурманской области. Система принята в постоянную эксплуатацию.

В течение года принято и обработано 10 401 заявление от населения и социально значимых объектов в сфере ЖКХ, по Системы 112 – 20 248 вызовов.

Отремонтировано дополнительное помещение для профессиональной подготовки, отдыха и приема пищи персонала ЕДДС. Работники ЕДДС обеспечены специальной формой одежды.

В целях развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для МО МВД России «Кандалакшский» для МО МВД России «Кандалакшский» приобретена продукция радиоэлектронной промышленности:

- Автономная камера с датчиком движения (фотоловушка) Филин – 4 шт.

- Мини персональный компьютер (неттоп) – 4 шт.

- Монитор (в комплекте клавиатура, мышь) – 4 компл.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях» администрация Кандалакшского района заключила соглашения о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по сетям операторов подвижной радиотелефонной связи с ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», Мурманским филиалом ООО «Т2 Мобайл».

Полномочиями по взаимодействию с операторами связи по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий наделили оперативных дежурных ЕДДС.

Важное место в деятельности муниципального образования занимает подготовка должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защите населения и территорий от ЧС.

На курсах гражданской обороны по 10 программам подготовки подготовлено 3858 человек, в т.ч.:

- 2464 работника организаций;

- 194 должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС;

- 1200 человек (неработающее население);

Сотрудники курсов ГО в течение 2022 года регулярно выезжали в организации города, района на занятия и учения в целях осуществления организационно – методического руководства, оказания помощи и проведения занятий.

Кроме того, на курсах ГО проходят обучение должностные лица по ГО и ЧС с использованием дистанционных технологий.

В 2022 году существенно обновлена учебно-материальная база курсов ГО. В дополнение к имеющимся средствам обучения приобретены:

- визуальные средства обучения – стенды и плакаты на различные тематики по ГО и защите от ЧС;

- технические средства обучения – приборы дозиметрического контроля, фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, противогазы), фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи (костюмы), медицинские средства индивидуальной защиты (медицинские аптечки, транспортные шины, изотермические одеяла, складные носилки), средства противопожарной защиты - пожарные огнетушители, самоспасатели, средства тушения и приборы противопожарной защиты, робот-тренажер для отработки практических навыков по оказанию первой помощи взрослому человеку и ребенку (проведение сердечно-легочной реанимации, оказания первой необходимой помощи человеку при получении травм), манекены для демонстрации средств ГО и выставочное оборудование.

По результатам работы в 2022 году Курсы гражданской обороны МБУ «Кандалакшское управление по делам ГО и ЧС» заняли 1 место в областном конкурсе «Лучшие куры ГО».

В целях снижения избыточных требований к содержанию убежищ и ПРУ, в которых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами отсутствует потребность, в рамках выполнения распоряжения МЧС России от 08.08.2020 № 568 проведена работа по подготовке необходимых документов для перевода ЗС ГО (убежищ и ПРУ) муниципальной формы собственности в укрытия. Подготовленные документы отправлены в ГУ МЧС для рассмотрения.

Подготовлен и утвержден перечень подвальных, и других заглубленных помещений подземного пространства, находящихся на территории муниципального образования Кандалакшский район предназначенных для укрытия населения.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 РФ № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район» от 17.05.2013 № 897 «О резерве материальных ресурсов муниципального образования Кандалакшский район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны» для пополнения резерва материальных и технических средств Кандалакшского района приобретено:

- Мойка высокого давления – 1 шт.

- Генератор бензиновый – 1 шт.

- Кровать раскладная с матрасом – 18 шт.

- Палатка пневмокаркасная – 1 шт.

- Носилки DDJ-2A медицинские санитарные поперечно и продольно складные – 5 шт.

- Респиратор PARUS 3 CK (FFP3 NR D защита от аэрозолей до 50 ПДК) – 310 шт.

- Мешок спальный – 25 шт.

- Подушка Экономь и Я 50\*70см – 57 шт.

- Общевойсковой защитный комплект ОЗК с хранения – 3 шт.

**12. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**

В целях реализации полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья разработаны, приняты и реализованы все рекомендованные МЧС России **нормативно-правовые акты.**

В целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах совместно с инспекторами ГИМС МЧС проводилась работа по выявлению несанкционированных мест массового выхода людей на лед, необорудованных мест массового отдыха людей у водоемов в летний период.

Согласно требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах Мурманской области установлены знаки безопасности (в летний период – 21 знак, в весенний и осенний период – 33 знака).

Информация о правилах безопасного поведения на водоемах обновляется на сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район и сайтах администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Кандалакшского района.

В образовательные организации и администрации поселений Кандалакшского района направлены информационные материалы, памятки о правилах безопасного поведения на водных объектах.

В рамках проведения профилактических акции «Безопасный лед» и «Вода – безопасная территория» в образовательных организациях, подведомственных учреждениях городских и сельских поселений Кандалакшского района проведены профилактические мероприятия.

На радиостанциях «Русское радио», «Радио Шансон», «Ретро-FМ», «Европа+» транслируются аудиоролики о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах. Количество трансляций аудиороликов составило – 1072 раз.

Для информирования населения в местах массового пребывания людей используются световой стенд (лайтпостер) и светодиодный экран.

Для просвещения в области безопасности на водных объектах, повышения уровня знаний распространены более 2000 памяток и календарей профилактического характера.

Утвержден перечень мест массового отдыха людей на территории вблизи водных объектов (район гостиницы «Сполохи», территория Монастырского наволока). В местах отдыха проводятся работы по содержанию и благоустройству.

Для оборудования временных спасательных постов в местах массового скопления людей на водных объектах в летнее и зимнее время администрация Кандалакшского района располагает оборудованием и снаряжением (моторная лодка, снегоход, эхолот, спасательные жилеты).

В 2022 году на водных объектах Кандалакшского района произошло 5 происшествий, в которых погибло 8 человек (в том числе 1 ребенок) (2021 год - 2 человека).

Анализ показывает, что более 60% от общего числа погибших в водоемах находились в состоянии алкогольного опьянения.

Более 85 % от общего числа погибших в водоемах – это рыбаки..

**13. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории г.п. Кандалакша**

Муниципальное аварийно-спасательное формирование в районе не создано. При создании АСС самостоятельно, исходя из минимальной численности работников АСС и минимального количества оборудования и снаряжения, затраты ориентировочно составят 32,9 млн. рублей. В бюджете Кандалакшского района отсутствует возможность изыскания необходимого объема средств.

**14. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития туризма**

В рамках исполнения данных полномочий администрацией муниципального образования Кандалакшский район работа велась по следующим направлениям.

Поддержка малого и среднего предпринимательства.

- в рамках Конкурса бизнес-планов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021 год предоставлены 2 субсидии (гранта) по 500 000 руб. на каждого победителя за счет средств субсидии из областного бюджета в размере 1 246 436,18 руб., софинансирование местного бюджета составило 253 563,82 руб.:

* - ИП Лебедев И.А., проект «Цифровая типография «Добрыня»;
* - ИП Селезнева Г.В, проект «Школа красоты».

- в рамках Конкурса «Лучшее новогоднее оформление фасада и прилегающей территории» предоставлены гранты в размере 200,0 тыс.руб. 3 предпринимателям:

* ИП Павлова К.А. (новогоднее оформление фасада и прилегающей территории гостиницы «Скандинавия»);
* ИП Сафаров В.А. (новогодняя фотозона у кафе «Джой»);
* ИП Ефимюк А.В. (новогоднее оформление прилегающей территории кафе «Гринвич»).

При администрации муниципального образования Кандалакшский район действует Координационный Совет по вопросам малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.

В 2022 году проведено 2 заседания Координационного совета, где рассматривались вопросы о социально-экономическом развитии Кандалакшского района, о деятельности инвестиционного уполномоченного администрации муниципального образования Кандалакшский район, о деятельности центра «Мой бизнес». Также были рассмотрены вопросы о дополнении Перечня муниципального имущества муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Одно из зданий, внесенных в Перечень (жд.ст. Пинозеро), предоставлено в аренду предпринимателю Архиповой Веронике Вадимовне, обратившейся по вопросу свободных муниципальных помещений в целях создания производственных цехов для копчения мяса и рыбы. Архипова В.В. стала в 2022 году победителем Конкурса на предоставление финансовой поддержки в виде грантов СМСП, созданным физическими лицами до 25 лет и получила финансовую поддержку на реализацию своего проекта по переработке мяса и рыбы, копчению, изготовлению полуфабрикатов и дальнейшей их реализации через собственные торговые точки и интернет-магазин.

В г. Кандалакша уже второй год работает центр «Мой бизнес». В 2022 году было оказано более 100 консультаций объектам МСП и физическим лицам, планирующим начать свое дело различным направлениям поддержки.

Значительное количество обращений предпринимателей и потенциальных субъектов МСП касалось вопросов грантовой поддержки, а именно конкурса грантов «Губернаторский стартап». Традиционно потенциальными и действующими предпринимателями нашего муниципалитета подается большое количество заявок на участие в этом конкурсе. Растет и количество победителей из Кандалакшского района, в 2022 году победителями стали 6 предпринимателей Кандалакшского района:

* Аникина Ольга Борисовна «Центр SPA,массажа и косметологии «White SEA»;
* Кудринский Евгений Алексеевич «Мастерская по производству мебели»;
* Антонова Светлана Ивановна «Академия детства» (с. Алакуртти);
* Голубев Станислав Игоревич «Производство модульно-каркасных конструкций для строительства домов и сооружений»;
* Назаров Роман Сергеевич «На севере есть» (мини-цех по копчению мяса и рыбы в с. Лувеньга);
* Быков Сергей Николаевич «Столярная мастерская».

Сотрудники Центра «Мой Бизнес» оказывали активную информационную поддержку конкурса в социальной сети «ВКонтакте», взаимодействовали с предпринимателями при составлении бизнес-планов, расчетов затрат, разъясняли условия проведения конкурса и порядок предоставления документов.

На площадке центра «Мой бизнес» в Кандалакше проводятся различные семинары, обучающие мероприятия, рабочие встречи и конференции.

Так, в 2022 году были проведены:

- круглый стол в рамках дней предпринимательства «О мерах поддержки СМП» с уполномоченным по правам предпринимателей Мурманской области Максимом Андреевичем Беловым;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства;

- семинар на тему перехода с 29 августа 2022 года налоговых органов Мурманской области на двухуровневую систему и изменений в связи с этим во взаимодействии с налогоплательщиками.

Также были организованы:

- онлайн тренинг – курс для начинающих предпринимателей «Шаг за шагом». Сертификаты получили 3 участника от Кандалакшского района.

- занятия в рамках обучающей программы «Азбука предпринимателя» при участии Центра поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Сертификаты получили 17 участников.

- мастер-классы для действующих предпринимателей и самозанятых «Тонкости и секреты стойкости *в*ечернего макияжа» и «Фотография для бизнеса – важные моменты». Обучающие мероприятие посетило 30 человек, по окончании получивших сертификаты.

- итоговое занятие информационно-образовательного форума по предпринимательству для молодежи 14-17 лет. В мероприятии приняли участие более 50 школьников и студентов. По окончании программы ребятам вручили сертификаты и подарки.

Сотрудники Центра «Мой бизнес» г. Кандалакша взаимодействуют с ГОКУ «Межрайонный центр социальной поддержки населения»иКандалакшским кадровым центром ГОБУ ЦЗН Мурманской области с целью развития малого и среднего предпринимательства на территории Кандалакшского района. В 2022 году была оказана консультативная и методологическая помощь в подготовке бизнес-планов и составлении прогноза финансовых результатов претендентам на получение социального контракта, в результате чего 2 претендента заключили социальный контракт и получили денежные средства на открытие своего дела:

- Блинова М.Н., проект «Сувенирная мастерская «Маруся»;

- Барышниковым П.А, проект «Novak51» - компании по производству гибкого камня и термопанелей.

В Центре имеется 2 рабочих кабинета и переговорная – высокотехнологично оборудованные рабочие места, которые предоставляются начинающим молодым предпринимателям для работы безвозмездно, в целях снижения затрат в начале развития собственного дела. Данной мерой поддержки в 2022 году воспользовались 5 предпринимателей.

Также для вовлечения безработных граждан в самостоятельную предпринимательскую деятельность специалисты отдела экономического развития участвовали в работе комиссии при ЦЗН, в результате 10 начинающих предпринимателей получили единовременную финансовую помощь в размере 120,0 тыс. руб.

2. Создание условий для развития торговли

За 2022 год было выдано 11 разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша.

За отчетный год прошло 10 мероприятий, в которых участвовали ИП, организации, оказывающих услуги общественного питания, услуги аттракционов, реализующие товары собственного производства (в т.ч. ремесленники),: «Масленица», празднование «Дня победы», «День защиты детей», «День России», Фестиваль «Историческая реконструкция «Гандвик», «День города», «День металлурга», выставка-ярмарка «Золотая осень», «День Гаги» (90-летие заповедника), «День народного единства».

06 марта и 02 июля 2022 года Кандалакшу совместно с АНО «Мурманконгресс» организовано участие мобильной ярмарки «Наша рыба» в городских мероприятиях. Жители города смогли приобрести рыбу и морепродукты по ценам ниже рыночных. В фудтраках были представлены разные морепродукты: охлажденная, мороженая, копченая рыба, пресервы, морепродукты.

За отчетный год выдано 157 разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на городских массовых мероприятиях.

3. Предоставление муниципальных преференций.

В соответствии с Порядком предоставления льгот по арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Кандалакшского района решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район от 27.10.2022 № 109 «О предоставлении муниципальных преференций на 2023 год» были предоставлены муниципальные преференции в виде льготы по арендной плате на 2023 год ПО «Зеленоборский рыбкооп» в сумме 221,6 тыс. рублей (цель предоставления преференции – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства) и ООО «Зеленоборское АТП № 1 в сумме 140,4 тыс. рублей (цель предоставления преференции – обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

 В сентябре 2022 г. проведена оценка эффективности предоставленных в 2021 году неналоговых льгот на территории Кандалакшского района. Проведенный анализ оценки эффективности показал, что предоставленная ПО «Зеленоборский рыбкооп» льгота по арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, является эффективной.

4. Совершенствование налогового регулирования

В августе 2022 проведена оценка эффективности налоговых расходов в муниципальном образовании г.п. Кандалакша Кандалакшского района по земельному налогу (для физических и юридических лиц) и налогу на имущество физических лиц. В результате проведенной оценки налоговые расходы признаны эффективными и не требуют корректировки.

Утвержден перечень налоговых расходов в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша на 2023 год.

5. Развитие туризма и улучшение инвестиционного климата

В настоящее время в Кандалакшском районе осуществляют деятельность 19 коллективных средств размещения: 11 из них классифицированы, а 3 планируют пройти классификацию в 2023 году (турбаза ЦРТДиЮ в пос. Зеленоборский, отель «Кандатунтури», гостевой дом «Лапландия» в с. Алакуртти).

Согласно мониторингу заполняемости коллективных средств размещения, несмотря на пандемийные ограничения и экономическую обстановку в условиях санкций в Кандалакшском районе наблюдается устойчивый рост турпотока:

2020 год – 12440 туристов / 24,8% заполняемость;

2021 год – 16310 туристов / 40,6% заполняемость;

2022 год – 21 086 туристов/ 55,4% заполняемость.

В 2022 году Кандалакшский район при содействии специалиста ОЭР был представлен в 3-х конкурсах, направленных на продвижение туруслуг:

* **Региональный конкурс «MURMANSK.TRAVEL SOUVENIR».** Для участия в конкурсе привлечено 4 мастера декоративно-прикладного творчества, 1 из них – Александра Гаркотина - заняла **3 место** в номинации «Экологический сувенир».
* **Всероссийский конкурс детских проектов.** Разработаны 2 маршрута:

- «Бело море – наше поле. В гости к поморам» - **2 место**;

- «Следопыты мы с тобой! Мы пройдём одной тропой!» - финалист конкурса.

* **IX** **Всероссийский фестиваль туристских видео «Диво России»:**

**2 место** в номинации «Активный отдых и приключенческий туризм» взял ролик «Гора Крестовая»,

**2 место** в номинации «Видеоблог» получил видеоролик «Дома-кабины – уединенный отдых в природе».

В 2022 году **10 субъектов** **туриндустрии** Кандалакшского района получили поддержку из областного и федерального бюджетов на общую сумму **47 млн. руб.**:

* ИП Скопинова И.А., «Создание организованной стоянки на острове в Белом море», 975 тыс. руб.
* ИП Скопинов А.В., «Гостевые дома на Белом море», размер субсидии – 14 млн. руб.
* ООО «Рокан-Тур», «Строительство придорожной инфраструктуры в г. Кандалакша, на территории «Канда Виладж», 5 млн. руб.
* ИП Сафарова Л.И., «Реконструкция здания под номерной фонд гостиницы (мини-отель»), строительство туристических коттеджей», 5 млн. руб.
* ООО «Зеленый бор», «Строительство мотеля в придорожной полосе федеральной трассы Р-21 районе п. Зеленоборский», 5 млн. руб.
* ИП Скопинов А.В. «Реконструкция морского пирса в туристическом комплексе «Причал 11», 5 млн. руб.
* ИП Трунковский А.А., «Установка и материально-техническое оснащение сети горных приютов в Кандалакшском районе», 3 млн. руб.
* ООО «Рокан-Тур», «Приобретение туристского оборудования для пункта проката «Рокан-тур» в городе Кандалакша», 3 млн. руб.
* ИП Пташко О.П., «Развитие туристической инфраструктуры (обустройство гостиницы Guest House»), 3 млн. руб.
* ООО «Маяк», «Создание пункта проката туристического оборудования «Маяк» на территории Кандалакшского района», 3 млн. руб.

После реализации проектов в 2022-2024 г.г. номерной фонд района увеличится на 40 номеров и 122 койко-места, будет создано 24 рабочих места.

3 июля 2022 года на Монастырском наволоке состоялся зрелищный этап «Паруса Кандалакши» Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива», который с 2015 года ежегодно привлекает порядка 5 тысяч зрителей. В регате приняли участие 14 яхт из Карелии, Кольского полуострова, Архангельской области и Санкт-Петербурга. Соревнования проходили в пяти зачетных группах: общий зачет ORC, группа ORC-1, группа ORC-2, группа ORC-3, группа УПО. Победителям гонки были вручены надувные лодки «Фрегат», призерам соревнований – спасательные жилеты и электрические насосы. Также капитанам яхт, судейской коллегии и комментатору гонки были вручены памятные призы – реперы.

Для проведения регаты было привлечено 250 тыс. руб. внебюджетных денежных средств:

* КМТП – 50 тыс. руб.;
* Кольская АЭС – 200 тыс. руб. на приобретение плавучего понтона (пожертвование предоставлено соорганизатору регаты – Кандалакшскому яхт-клубу).

В июле 2022 года организован и проведен двухдневный информационный тур для Арктической лаборатории туризма (АLT), состоящей из региональных туроператоров и Комитета по туризму Мурманской области. Количество участников: 19 человек. Программа включала: посещение городских гостиниц, экскурсию по музею истории города Кандалакша, обзорную экскурсию по городу, экскурсию по музею заповедника, экскурсию на лабиринт и Волостную, участие в праздничных мероприятиях «Кандалакша морская», посещение этапа «Паруса Кандалакши» Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива».

В рамках АLT в туристическом комплексе «Причал № 11» состоялась встреча участников лаборатории с представителями турбизнеса г. Кандалакша с целью установления партнерских отношений. Также представители Комитета по туризму МО провели индивидуальные консультации по вопросам господдержки бизнеса.

22 сентября в Кандалакше состоялась форсайт-сессия на тему «Экологический туризм. Кандалакшский заповедник». В работе круглого стола приняли участие предприниматели Кандалакшскою района, занятые в сфере туризма. В ходе обсуждения были выработаны предложения по интеграции Кандалакшского заповедника в туристическую индустрию. Форсайт-сессия вошла в число экспертных мероприятий Арктической лаборатории туризма.

В конце 2022 – начале 2023 года на территории Кандалакшского района были установлены туристские указатели к 21 объекту показа и размещения.

Продолжалась работа по развитию и продвижению туристско-рекреационного кластера «Беломорье». В 2022 году к ТРК «Беломорье» присоединились 5 СМП: ООО «Арктик кэбинс», ИП Ленская А.А., ИП Лазарев И.А., ИП Морозов Е.А., ИП Соколова М.А.

В настоящее время от Кандалакшского района в кластере состоит 30 субъектов, в том числе 28 субъектов малого предпринимательства.

Следует отметить, что в 2022 году 10 участников ТРК «Беломорье» Кандалакшского района получили финансовую поддержку Центра кластерного развития в размере 385,6 тыс. руб.

Совместно с предпринимателями кластера «Беломорье» и ТИЦ Мурманской области проведена работа над обновлением туристического буклета «Кандалакша» в стиле брендбука «Беломорье», который был напечатан тиражом 1 000 экземпляров при поддержке Комитета по туризму МО и ТИЦ МО.

Достигнута договоренность с директором аэропорта «Хибины» о размещении информации о достопримечательностях Кандалакшского района и туристических маршрутах в залах ожидания «Хибин» - в декабре была установлена световая стойка «10 причин посетить Кандалакшский район».

В течение года проводились встречи и консультации инвесторов по различным вопросам:

- в январе 2022 г. состоялась встреча с представителями «Русское море» по вопросу рассмотрения возможности реализации проекта по разведению аквакультуры на территории Кандалакшского района.

- консультация ООО «Леврана» о добыче ламинарии в акватории Кандалакшского залива и обсуждение перспектив развития на территории Кандалакши. Проект, который реализуется на территории Кандалакши – это выращивания растений, используемых в производстве косметики ООО «Леврана».

- консультация ООО «ГТК «Беломорье» - о видах займов, предоставляемых ФОРМАПом и порядке предоставления документов, а также консультация об участии в конкурсе Губернаторского стартапа.

Подготовлена и направлена в АО «Корпорация развития Мурманской области» информация по вопросу реконструкции и последующего ввода в эксплуатацию ЛВЗ «Вирма».

В апреле 2022 подписано Соглашение о намерениях между администрацией муниципального образования Кандалакшский район и ООО «Инфлот Ворлдвайд Рус» с целью развития круизного туризма на территории муниципального образования Кандалакшский район: создания новых межрегиональных туристских маршрутов и туристских береговых программ.

По состоянию на 01.01.2023 в реестре резидентов Арктической зоны РФ в Мурманской области 7 участников от Кандалакшского района, из них 5 – стали резидентами АЗРФ в 2022 году:

1) ООО «Норд Стар», проект «Техническое перевооружение морского порта Витино и Беломорской нефтебазы». Срок реализации проекта: 2020-2022 гг. Объем инвестиций 2 116 млн. руб.

2) ООО «Развитие», проект «Строительство мини-гостиниц в Кандалакшском районе». Срок реализации проекта: 2021-2023 гг. Объем инвестиций: 15 млн. рублей.

**2022 год**

3) Индивидуальный предприниматель Павлова Кристина Александровна, проект «Строительство гостинично-туристического комплекса». Срок реализации проекта: 2022-2023. Объем инвестиций 4 млн. рублей.

4) ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НАШ-ДОМ», проект «Строительство гостинично-туристического комплекса». Срок реализации проекта: 2022-2025 гг. Объем инвестиций 15 млн. руб.

5) ООО «АРКТИКА ХЛЕБ», проектом предусматривается покупка нового оборудования по производству хлеба и его установка в арендуемых помещениях по адресу г. Кандалакша, ул. Объездная, д. 15, а также открытие фирменных магазинов по продаже хлебобулочной продукции на арендованных площадях. Срок реализации проекта: 2022. Объем инвестиций 7 млн. руб.

6) ООО «АВРОРА», проект «Строительство гостинично-туристического комплекса». Срок реализации проекта: 2022-2025 гг. Объем инвестиций: 15 млн. руб.

7) ООО «РАЗВИТИЕ», проект «Строительство магазина смешанных товаров с детским центром в с. Алакуртти». Срок реализации проекта2022-2024 гг. Объем инвестиций 23 млн. руб.

В течение года проводилась информационно-консультационная работа с потенциальными участниками АЗРФ:

- ИП Скопиновой Илоной Алексеевной по созданию организованной стоянки в Белом море.

- ООО «Маяк» с проектом по строительству туристического комплекса.

- ИП Архиповой Вероникой Вадимовной с проектом по переработке мяса, рыба в с. Пинозеро.

На сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район создан раздел, где потенциальные резиденты АЗРФ смогут узнать о преференциях.

**15. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования**

В целях предупреждения возникновения пожаров и повышения пожарной безопасности на территории муниципального образования Кандалакшский район в 2022 году принято 10 НПА. На заседании КЧС рассмотрены вопросы по реализации комплекса профилактических мер, направленных на недопущение обострения обстановки, связанной с пожарами.

В целях проведения разъяснительной компании среди населения по вопросам изучения и соблюдения требований пожарной безопасности, в 2022 телекомпанией ООО «АИР ТВ-4» организована трансляция видеороликов «Берегите лес от пожаров», «О соблюдении мер пожарной безопасности в СОТ» в количестве 92 раза, а также трансляция аудироликов «О запрете сжигания сухой растительности», «О соблюдении правил пожарной безопасности в новогодние праздники» в количестве 456 раз на радио «Радио Шансон», «Русское радио» и «Ретро-FM».

Телекомпанией «Народное ТВ Кандалакша» организована трансляция видеороликов на тему «О соблюдении мер пожарной безопасности при пользовании гражданами пиротехнических изделий», «О мерах пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов», «О соблюдение правил пожарной безопасности в новогодние праздники» в количестве 45 раз;

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, расположенных на территории Кандалакшского района, проведены тематические занятия на тему сбережения лесов, охраны их от пожаров и бережного отношения к природе, предупреждению возгорания сухой травы, действия в случае возникновения пожара.

В управление образования для информирования детей школьного и дошкольного возрастов по пожарной безопасности направлены памятки «Соблюдай правила пожарной безопасности» (5видов) в количестве 230 экземпляров 300 календарей профилактического характера.

Для освещения вопросов пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды в управляющие компании и ТСЖ направлены для размещения на информационных досках памятки в количестве 975 штук по действиям населения при лесном пожаре, по соблюдению правил пожарной безопасности в быту и 1900 календарей профилактического характера;

На рекламной конструкции (лайтпорстер) в центре города Кандалакша размещаются плакаты о правилах пожарной безопасности.

На светодиодном экране в центре города Кандалакша организована трансляция видеороликов о соблюдении мер пожарной безопасности.

Для принятия мер в случаи возникновения пожара девять садоводческих (дачных и огороднических) некоммерческих товариществ обеспечены пожарными мотопомпами.

Главами администрации городских и сельских поселений приняты постановления о выполнении комплекса мероприятий по усилению пожарной безопасности в населенных пунктах в весенне-летний и осенне-зимний периоды 2022 года.

Для принятия мер в случаи возникновения пожара в лесах находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования Кандалакшский район, главами администрацией муниципальных образований городских и сельских поселений заключены соглашения с ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» на намерения заключения «Договоров по тушению лесных пожаров в лесах находящихся в муниципальной собственности на территории муниципальных образований Кандалакшского района».

На территории муниципального образования Кандалакшский район населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров не имеется.

**16. Исполнение части полномочий по организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения**

Данные полномочия на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша осуществляются путем организации деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кандалакшская централизованная библиотечная система», которое имеет в своем составе 9 структурных подразделений, 3 из которых находятся в сельской местности.

В 2022 году в библиотеки Кандалакшской ЦБС   обратились 11683 человек, из них пользователями городских библиотек являются 6302 человека, сельских библиотек - 966 человек, детских библиотек (до 14 лет) - 3277 человек.

Процент охвата населения муниципального образования городское поселение Кандалакша библиотечным обслуживанием по итогам 2022 года составляет 37,8%. Библиотечный фонд Кандалакшских муниципальных библиотек насчитывает 205,89 тысяч экземпляров документов. Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 17,6 экземпляров документа, на 1 жителя – 6,65 - экземпляров.

**17. Исполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры**

Полномочия осуществляются путем организации деятельности следующих учреждений культуры:

- МБУ «Дворец культуры «Металлург» - 5 клубных учреждений (ДК «Металлург», СДК н.п. Нивский, СДК н.п. Белое Море, СДК с. Лувеньга,  ГКЦ «Нива»);

- МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» - 9 библиотек

- МБУ «Музей истории города Кандалакша»

В 2023 году проведено 1503 культурно-досуговых мероприятия.

Наиболее значимые:

- массовые мероприятия, посвященные 505-летию первого упоминания Кандалакши в исторических летописях (Этап «Паруса Кандалакши» Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива 2022», праздничный концерт, фестиваль «Яркая Кандалакша»);

- массовое мероприятие «День гаги»;

- фестиваль исторической реконструкции «Гандвик»;

- массовое мероприятие «День народного единства»;

- вечер-концерт, шествие и митинг, посвященные 77-летию Великой Победы;

- массовое гулянье «Великий день - Великая Победа!»;

- фестиваль «Беломорские игры ВОСовцев» среди членов ВОС Мурманской области  и инвалидов;

- праздничный вечер «65 лет с любовью», посвященный юбилею ДК «Металлург».

- праздничная программа «Юбилей писателя - праздник для читателя», посвященная   75-летию Олега Семёновича Бундура,

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждение культуры | Посещаемость 2021, чел. | Посещаемость 2022, чел. |
| МБУ «Музей истории города Кандалакша»МБУ «Кандалакшская ЦБС»МБУ «Дворец культуры «Металлург» | 23587159063166369 | 26638212918190189 |
| ИТОГО: | 349019 | 429745 |

По результатам работы МБУ «Дворец культуры «Металлург» и «Музей истории города Кандалакша» включены в федеральный реестр «Всероссийская книга почета» 2022 года

 Для увеличения посещений жителями района учреждений культуры в 2022 году были предприняты серьезные шаги по ремонту зданий учреждений культуры и укреплению их материально-технической базы:

- приобретение одежды сцены для нужд МБУ «Дворец культуры «Металлург»,

- приобретение кресел для сельских омов культуры н.п. Нивский, н.п. Белое Море, с. Лувеньга,

- текущий ремонт помещений здания МБУ «Дворец культуры «Металлург»,

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания филиала МБУ «Дворец культуры «Металлург» СДК н.п. Белое Море,

- капитальный ремонт фасада здания МБУ «Дворец культуры «Металлург»,

- капитальный ремонт помещений и входных групп МБУ «Кандалакшская ЦБС», ремонт продолжается в настоящее время,

- капитальный ремонт части здания филиала МБУ «Дворец культуры «Металлург» ГКЦ «Нива», ремонт продолжается в настоящее время.

 На эти цели в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Культура» были выделены субсидии на общую сумму 101 418 012,91 руб.

Ремонт воинских захоронений

На территории Кандалакшского района находится больше 90 мемориальных объектов: памятников, воинских захоронений, мемориальных досок. Сохранность большей части воинских захоронений обеспечивается шефскими организациями. Благодаря участию в региональных и федеральных программах удалось провести ремонт части захоронений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

В 2022 был завершен ремонт воинского захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1944 гг,69 км старой дороги Кандалакша – Алакуртти (2 666 828,5 руб., ОБ:2 533 380,31 руб., МБ: 133 448,19)

  В рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» был проведен ремонт памятного знака летчикам 7 Воздушной Армии, защитникам Кандалакши и благоустройство прилегающей территории в н.п. Белое Море (5 674 767,64 руб., ОБ: 5 391 029,26, МБ: 283 738,38 руб.).

**18. Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг**

Выполнение работ по содержанию кладбищ (земельных участков, отведенных под захоронение), мест захоронений в 2022 году, находящихся на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района возложено на МКУ «Комплексное обслуживание». В целях исполнения полномочий проводятся работы по содержания 8 кладбищ, находящихся в различных районах городского поселения Кандалакша Кандалакшского района. В рамках мероприятий по содержанию кладбищ, в летний период, производились грейдеровка дорог, регулярный вывоз мусора с контейнерных площадок, в соответствии с графиком. В зимний период производилась работа по прочистке дорог от снега, как на самих кладбищах, так и подъездных путях к кладбищам. За время обслуживания и содержания кладбищ в летний период ликвидировано более 30 несанкционированных свалок.

В 2022 году заключен муниципальный контракт на содержание и обслуживание кладбищ на сумму 2445,70 тыс. руб.

**19. Исполнение части полномочий по организации строительства, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля**

*Жилищные полномочия*

Предоставлено 4 жилых помещений специализированного жилого фонда (служебного) для учителей и членам семей (для 4 человек).

Предоставлено 11 жилых помещений специализированного жилого фонда (служебного) для врачей и членам семей (для 18 человек).

Для участия в муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Кандалакшского района» признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 15 семей (48 человек).

Принято на учет признанных в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма 7 семей (35 человек).

Предоставлено 20 жилых помещения в рамках социального найма (46 человек).

В рамках закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 11.06.2021) «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в частную собственность граждан передано 57 квартир.

*Расселение аварийного фонда*

Проделан большой объем работы по расселению граждан из аварийного жилья:

1) В рамках адресной региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Мурманской области» на 2019-2025 годы» расселено 72 человека из 34 квартир общей площадью 1 587,1 кв.м. на сумму 46 985 260,99 рублей, расселение осуществлялось из следующих домов:

1.ул. Шевчука, д. 8;

2.ул. 3-я Линия, д. 53;

ул.Первомайская, д. 62;

4.ул. Партизанская, д. 28

5.ул.Первомайская, д. 6;

6.ул. Партизанская, д. 26;

7.ул. Кировская, д. 13;

8.ул. Школьный проезд, д. 14;

9.ул. Чкалова, д. 27;

10.ул.Кондрашкин, д. 14;

11.ул.Партизанская д. 20а;

2)Расселены аварийные дома вне региональной программы, общее число расселенных таким образом жилых помещений 8 квартир на сумму 13 907 140,6 руб. Расселение осуществлялось из следующих домов:

1.Спекова, д.11 -1 квартира на сумму 806 266 руб (за счет областной субсидии);

2.Фрунзе, д.6 - 3 квартиры на сумму 6 085 446,6 руб (за счет областной субсидии);

3.3-я Линия, д.10 - 4 квартиры на сумму 7 015 428 руб (за счет областного бюджета);

3)В течение года за счет областной субсидии, полученной по результатам выигранного конкурса, и за счет местного бюджета снесено 13 ранее расселенных многоквартирных жилых домов:

 1.ул. Первомайская, д.85;

2.ул. Полярные Зори, д.14;

3.ул. Полярные Зори, д. 22;

4.ул. н.п.Нивский, Кондрашкина, д.5;

5.ул. н.п.Нивский, Кондрашкина, д.15;

6.ул. Шевчука, д.18;

7.ул. 3-я Линия, д.15;

8.ул. 3-я Линия, д.13;

9.ул. 3-я Линия, д.9;

10.ул. 1-я Линия, д.57;

11.ул. Школьный проезд, д.14;

12.ул. Школьный проезд, д.5;

13.ул. 3-я Линия, д. 53.

4)Общее количество заключенных соглашений о выкупе жилых помещений из аварийного жилья составило - 21 соглашения на сумму 22 106 482,79 рублей

Обеспечена консервация (заколачивание) 13 расселенных многоквартирных жилых домов.

В целях последующего сноса аварийных капитальных объектов разработано 4 проекта организации работ по сносу аварийных объектов, средства на их снос будут запрашиваться в Минстрое Мурманской области.

*Благоустройство общественных территорий*

- Благоустройство сквера у фонтана по ул. Первомайская в г. Кандалакша. 04.04.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Престиж Евро Покрытие». Стоимость работ по контракту 28 983 564,03 рублей. Срок выполнения по 30.09.2022. Предусмотрены работы по устройству покрытий из тротуарной плитки, устройству деревянных пешеходных настилов, устройству деревянных подиумов, устройству лестниц, асфальтированию проезда и парковки, асфальтированию тротуаров, устройству фонтана, установке малых архитектурных форм, установке камер видеонаблюдения, устройству освещения, монтажу новогодних консолей. Работы выполнены.

23.12.2022 заключен муниципальный контракт с ИП Акчуриной Э. А. на поставку изделия для создания нарядного облика в зимний период. Стоимость работ по контракту 1 290 000,00 рублей. Выполнены работы по поставке изделия «Светящийся фонтан». Работы завершены.

- Заключены контракты на продолжение благоустройства ул. Кировская аллея за счёт средств, выигранных в конкурсе РУСАЛа.

15.06.2021 заключен договор пожертвования с БОФ «Центр социальных программ» на сумму 12 933 487,00 рублей.

29.10.2021 заключен муниципальный контракт с ООО «Бизнес-Компания». Стоимость работ составила 11 988 259,92. Выполнены работы по устройству освещения и видеонаблюдения, устройству тротуарной плитки, установке АРТ-объектов и малых архитектурных форм. Работы завершены в 2022 году.

01.01.2022 заключено Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией муниципального образования Кандалакшский район и «РУСАЛ» Кандалакша. 23.03.2022 заключен договор пожертвования с БОФ «Центр социальных программ». Сумма средств, выделенных на благоустройство ул. Кировская аллея составила 9 000 000,00 рублей.

22.08.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «АССА». Стоимость работ по контракту 9 967 163,99 рублей. Предусмотрены работы по устройству освещения, устройству тротуарной плитки, устройству пешеходного перехода. Работы продолжаться в летний период 2023 года.

- Благоустройство ул. 50 лет Октября.

20.06.2022 заключен муниципальный контракт на 1 этап с ООО «Тандем». Стоимость работ по контракту 1 472 188,00. Выполнены работы по устройству тротуарной плитки, устройству освещения. Работы завершены.

23.08.2022 заключен муниципальный контракт на 2 этап с ООО «Тандем». Стоимость работ по контракту 1 664 266,00. Выполнены работы по устройству тротуарной плитки, устройству освещения, устройству пешеходного перехода, облицовке постамента памятника еврокамнем. Работы выполнены.

- Совместно с Кандалакшским местным отделением «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжено благоустройство сквера по ул. Первомайская, д. 34 на территории, прилегающей к памятнику «Воинам интернационалистам». Стоимость работ составила 1 404 200,00 рублей. Выполнены работы по изготовлению и установке светового информационного щита, изготовлению и монтажу фотографий погибших воинов с подсветкой

- Завершено благоустройство объекта: «Город у Белого моря. Набережная вдоль ул. Рыбацкая в г. Кандалакша».

*Муниципальный жилищный контроль*

В 2022г. введен мораторий на проведения проверок в отношении деятельности (действия, бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в отношении муниципального жилищного фонда, в том числе деятельность лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при наличии в таких домах жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

В целях осуществления муниципального жилищного контроля в 2022 году контрольный (надзорный) орган проводил следующие мероприятия:

- мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (плановые (рейдовые) осмотры, обследования муниципального жилищного фонда, в том числе деятельность лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при наличии в таких домах жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности);

- мероприятия, направленные на профилактику нарушений.

В 2022 году контрольным (надзорным органом) было проведено 27 мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.

Также рассмотрено:

- 51 обращение граждан по существу;

- 4 представления и 2 протеста прокуратуры РФ г. Кандалакши, по которым внесены изменений в нормативно правовые акты;

- даны более 80 консультаций гражданам правового характера, из них 14 в социальных сетях «ИНЦИДЕНТ» и «НАШ СЕВЕР».

В целях профилактики нарушений подконтрольными субъектами контрольным (надзорным органом) выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Наиболее часто выявляемым нарушением соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении муниципального жилищного фонда стали нарушения содержания кровель, фасадов, подъездов.

Так же были выявлены нарушения требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию нанимателями данных помещений.

На территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района и на территории муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района за 2022 год выдано 26 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

В соответствии с программой профилактики на 2022 год контрольным (надзорным) органом реализуются профилактические мероприятия, а именно:

1) разработан проект постановления об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района;

2) на сайте администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в разделе «ЖКХ» в подразделе «МЖК» размещена следующая информация:

- перечень нормативных правовых актов;

- программа профилактики на 2022 год;

- полезная информация

- сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований жилищного законодательства Российской Федерации (по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия);

Контрольный (надзорный) орган будут реализованы оставшиеся профилактические мероприятия, в соответствии со сроками, указанными в программе профилактики на 2022 год.

**20. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории г.п. Кандалакша**

На территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского муниципального района подземные накопители для ТКО, а также площадки для КГМ закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «РИВЦ», который на протяжении всего 2022 г. занимался их обслуживанием, а именно закупкой и заменой сгнивших и сгоревших мешков для сбора мусора, а также заменой сломанных подземных накопителей.

**21. Утверждение правил благоустройства территории г.п. Кандалакша, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения**

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году выполнены работы по благоустройству дворовых территорий 15 многоквартирных домов (в г. Кандалакша – ул. Фрунзе, д. № 7, № 8, № 33, ул. Спекова, д. № 18, № 20, №24, 24, ул. Кировская, д. № 33а, № 37, ул. Школьный проезд, д. № 10, №11, №12, №13, ул. Пронина, д. № 10, № 16) на общую сумму 22 634,908 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета составили 21 503, 162 тыс. руб., местного – 1 131,745 тыс. руб.)

На территории указанных многоквартирных домов были проведены работы по асфальтированию дворовых проездов, установке бортового камня, ремонту тротуаров, а также устройству автомобильных парковок (там, где была необходимость), рекультивации газонов, установка опор освещения и пр.

В 2022 году продолжена работа по текущему обслуживанию и ремонту 38 спортивно-игровых площадок. Кроме того, в 2022 году выполнены работы по оборудованию двух детских игровых площадок, в районе д. № 5, по ул. Комсомольская и в районе д. № 31, в районе ул. Кировская.

С 2021 года выполнены работы по замене 17 остановочных пунктов на территории города Кандалакша.

*Капитальный ремонт многоквартирных домов*

Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, на 2020-2022 годы **выполнены работы** по капитальному ремонту общего имущества **в многоквартирных домах в количестве 20 единиц на общую сумму 167 828 445,81 рублей**, в т.ч.

**- в 2020 году 6 МКД – 22 851 409,59 рублей:**

- ремонт **крыши** на сумму **21 269 343,35** рублей (5 МКД);

- ремонт **ВДИС ГВС (замена водяного водоподогревателя)** на сумму **947 117,94** (1МКД);

- стоимость строительного контроля на сумму 196 151,65 рублей;

- оценка технического состояния и проектирование работ, проведение экспертизы – 438 796,65 рублей

- **в 2021 году** **8 МКД** – **55 893 085,25 рублей:**

- ремонт **крыши** на сумму **39 141 945,53** рублей (6 МКД);

- ремонт **фасада** на сумму **15 427 182,45** рублей (2 МКД);

- стоимость строительного контроля на сумму 789 325,63 рублей;

- оценка технического состояния и проектирование работ, проведение экспертизы – 534 631,64 рублей

**-в 2022 году** **6 МКД на общую сумму 89 083 950,97 рублей,** в т.ч

- ремонт **крыши** на сумму **72 251 742,53** рублей (5 МКД);

- ремонт **фасада** на сумму **11 521 676,73** рублей (1МКД);

- стоимость строительного контроля на сумму 1 286 513,33 рублей;

- оценка технического состояния и проектирование работ, проведение экспертизы – 4 024 018,38 рублей

**22 Утверждение генеральных планов г.п. Кандалакша, правил землепользования и застройки, утверждение документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений**

В рамках исполнения полномочий в 2022 году выдано:

- 17 градостроительных планов земельного участка.

- 190 ордеров на производство земляных работ.

- 7 разрешений (уведомлений) на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- 33 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в МКД.

- 25 разрешений (уведомлений о соответствии параметрам) на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

- 46 уведомления о планируемом сносе, о завершении сноса – 46 и 5 согласований вывесок.

**23. Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети в границах г.п. Кандалакша**

За отчетный год выдано 56 решений о присвоении объекту адресации, расположенному на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, адреса или аннулировании его адреса.

**24. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в г.п. Кандалакша**

МБУ «ЦССРМ «Гармония» является учреждением в сфере реализации государственной молодежной политики в Кандалакшском районе, которое проводит систематическую работу по организации досуга для подростков и молодежи, по профилактике асоциального и деструктивного поведения, поддержке детей и молодежи в тяжелой жизненной ситуации (далее по тексту – ТЖС), по вовлечению молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, по развитию потенциала талантливой молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

В настоящее время в состав МБУ «ЦССРМ» «Гармония» входят три подростково-молодежных клуба, сектор по работе с молодежью «Содействие» (новое молодежное пространство «Сопки»), психологический сектор «Доверие» и подростково-молодежный клуб «Вектор» (молодежное Арктическое пространство) и объединение бокса.

В рамках муниципальной программы «Вовлечение молодежи в социальную практику» на базе единственного в Кандалакшском районе молодежного центра «Гармония» в 2022 году с целью оказания содействия социальному развитию подростков и молодежи была продолжена систематическая работа:

- организация досуга детей, подростков и молодежи, охвачено более 31 % (1638 человек) от общей численности целевой аудитории по сравнению с 2021 годом, в котором было 20,7 % (1085 человек) от общей численности целевой аудитории;

-  реализация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, охвачено 21% целевой аудитории (1115 человек) по сравнению с 2021 годом, в котором было охвачено 20% целевой аудитории (1055 человек);

- профилактика асоциального и деструктивного поведения, поддержка детей и молодежи в ТЖС, охвачено более 47 % (2484 человек); к участию в мероприятиях, привлечено 468 родителей.

- организация мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности, вовлечено 55 % (2897 человек) по сравнению с 2021 годом, в котором было вовлечено 48,2 % (2530 человек).

Под целевой аудиторией понимаются подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

Под особым вниманием специалистов - дети, состоящие на профилактическом учете, в 2022 году к мероприятиям привлечено 52 % данной аудитории.

На базе молодежного центра активно развивается волонтерское движение Кандалакшского района, которое на сегодняшний момент насчитывает около 130 человек. Ребята принимают участие в общественной жизни города и района, самостоятельно организовывают и проводят мероприятия спортивной, творческой и социальной направленностей.

За истекший период 2022 года для подростков и молодежи наиболее масштабными, яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия:

- 2 конкурса красоты «Мистер Гармонии-2022» и «Краса Гармонии-2022»;

- спортивная игра «Защитники Отечества»;

- массовый легкоатлетический забег «Беги за мной»;

- ежегодно молодёжный центр «Гармония» совместно с местным отделением движения «Волонтеры Победы» организуют акцию «Георгиевская ленточка». За последние несколько лет проведения кандалакшанам раздали более 30 тысяч лент;

- в 2022 году уже 5 год подряд проходит Межрегиональный фестиваль молодежи «Молодежный ДВИЖ», участие в котором приняло 250 подростков и молодых людей из г. Санкт-Петербург, Республики Карелия и Мурманской области;

- танцевально-развлекательный межклубный конкурс «Стартинейджер»;

- турнир по мини-футболу среди дворовых команд и подростково-молодежных клубов «Кожаный мяч-2022»;

- профилактическая акция «Свеча» в рамках танцевального марафона «Танцуй ради жизни, Кандалакша», участниками которого стало около 100 человек. В этом году состоялась выездная акция с размещением мобильной лаборатории «Автобус Доверие» для проведения анонимного добровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию с послетестовым консультированием всех желающих;

-праздник для активной молодежи Кандалакшского района «PROдвижение» и пр.

При поддержке Комитета молодежной политики Мурманской области получили 2 социально-значимых проекта специалистов МБУ ЦССРМ «Гармония» и членов молодежной общественной организации «Новое поколение». Общая сумма грантовой поддержки в 2022 году в сфере молодежной политики составила более 300 000,00 рублей.

В начале июля 2022 года в Кандалакше открылось второе современное молодежное Арктическое пространство, которое также работает на базе молодёжного центра «Гармония». В указанном помещении произведены ремонтные работы и укреплена материально-техническая база на общую сумму 5 474 082,21 рублей, из них в 2021 году – 2 757 147,51 рублей, в том числе областной бюджет – 2 619 290,13 рублей, местный бюджет – 137 857,38 рублей, в 2022 году – 2 716 934,70 рублей, в том числе – областной бюджет – 2 581 087, 95 рублей, местный бюджет – 135 846,75 рублей. В новой молодежной локации есть все условия для реализации идей и творческих инициатив: коворкинг-зона с доступом в интернет, игровая зона с приставкой PS 4 и небольшое, но уютное помещение для квартирников, кинопоказов, концертов и других мероприятий.

 Там же располагается психологический сектор «Доверие», где работают психологи центра, куда обращаются за поддержкой в трудной жизненной ситуации молодежь и их родители. Клуб также проводит мероприятия для молодых семей с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет «Дочки-Сыночки», проводятся тренинги и индивидуальные занятия.

В 2022 году были выделены деньги из местного бюджета на ремонтные работы Батюты, д. 26 на сумму 4 436 642,36. Произведена замена системы отопления, электрики и сантехники.

**25. Осуществление закупок для муниципальных нужд**

В 2022 году отделом размещения муниципального заказа проведено 144 закупки в форме электронного аукциона на общую сумму **64 259 608,64 руб**. Из них состоялось 125 закупок и заключено Заказчиками 125 контрактов на общую сумму **51 110 947,56 руб.** Экономия составила **8 650 386,67 руб.**

**III. Предварительные итоги социально-экономического развития**

**муниципального образования**

В качестве исходных данных для формирования значений показателей за отчетный период и предварительных итогов социально-экономического развития за истекший период используется официальная статистическая информация.

Социально-экономическое положение Кандалакшского района в 2022 году характеризовалось ростом ряда показателей, обуславливающих работу отдельных отраслей в обрабатывающих производствах, которые повлияли на увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами организаций муниципального образования.

**3.1. Демографические показатели**

По статистическим данным численность населения района **за 2021 год** сократилась на 1 098 чел. (- 2,7%) и **на 01 января 2022** года составила 39 624 человека, в том числе:

г.п.Кандалакша – 30 938 чел. (- 2,3%)

г.п.Зеленоборский – 5 477 чел. (- 3,0%)

с.п.Алакуртти – 2 666 чел. (- 5,8%)

с.п.Зареченск – 543 чел. (- 4,9%)

Доля сельского населения в общей численности составляет 5 533 чел. или 14,0%.

По сравнению с **январем-декабрем 2022** года рождаемость населения в текущем периоде сократилась на 3,6% (317 против 329 чел.), смертность сократилась на 20,6% (776 против 977 чел.). Естественные потери населения составили 459 чел. и превысили его прирост в 2,4 раза. Убыль населения по сравнению с прошлым годом снизилась с 16,1 до 11,7 чел. на 1000 чел. населения.

Миграционная убыль населения в период за **январь-декабрь 2022** года составила 233 чел. В аналогичном периоде прошлого года миграционная убыль населения составляла 451 чел. (в 1,9 раз большепо сравнению с текущим годом).

Среднегодовая численность населения Кандалакшского района неуклонно уменьшается. В период с 2020 года по 2021 год численность сократилась с 41,3 тыс. до 40,2 тыс. человек. По оценке среднегодовой численности в 2022 году составит 38,9 тыс. чел.

**3.2. Промышленное производство.**

Ведущими предприятиями муниципального образования Кандалакшского района являются: Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Кандалакше «Объединенная компания РУСАЛ КАЗ»; Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»; ООО «Кандалакшский морской торговый порт»; предприятия Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД».

**динамика роста/снижения объемов производства**

**в основных отраслях экономики за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Январь - декабрь 2022 года | % к янв.-декабрю 2021 года |
| Обрабатывающие производства, млн.руб. | 16 026,6 | 110,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (КНГЭС, т/сеть и проч.) | 5 369,8 | 94,1 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 47,5 | в 2,4 р. |

За 2022 год объемы промышленного производства, выполнение работ и услуг собственными силами предприятий и организаций составили 25 449,1 млн.руб., что выше уровня прошлого года на 8,8%.

Распределение объемов производства по поселениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поселения | Объем в млн.руб. | % к прошлому году |
| г.п.Кандалакша | 24 917,0 | 108,8 |
| г.п.Зеленоборский | 246,7 | 106,0 |
| с.п.Алакуртти | х | 114,1 |
| с.п.Зареченск | х | 108,3 |

**3.3. Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство Кандалакшского района представлено 58 личными подсобными хозяйствами и более 2500 садово-огородными участками, находящимися в собственности или аренде у населения.

Для выращивания сельхозкультур население использует 90,1 га земель.

**3.4. Транспорт**

Объем перевезенных грузов **автомобильным транспортом** всех отраслей экономики за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличился на 3,3% и составил 26,7 тыс.тн. Грузооборот по сравнению с предыдущим годом увеличился на 48,9% и составил 3 527,2 тыс.тн/км.

**3.5. Малое и среднее предпринимательство**

При относительной стабильности в сфере малого и среднего бизнеса наблюдаются незначительные колебания числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Реализация региональных и муниципальной программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, оказание государственной финансовой поддержки способствуют процессу роста числа участников малого бизнеса.

По экспертной оценке, численность индивидуальных предпринимателей на конец 2022 года составит 883 человека (в 2021 году - 864 человека).

Среднесписочная численность работников, работающих у индивидуальных предпринимателей, по экспертной оценке, в 2022 году составит 1210 человека.

Количество малых предприятий по оценке 2022 года увеличится на 13 ед. по сравнению с 2021 годом и составит 237 ед., среднесписочная численность работников малых предприятий составит 2275 человек.

Число средних предприятий останется на том же уровне - 6 ед. Среднесписочная численность работников средних предприятий, по экспертной оценке, в 2022 году составит 160 чел.

**3.6. Финансы (Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий).**

В январе-декабре 2022 годапо Кандалакшскому районусальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убыток) по основным видам экономической деятельности составил + 98,7 млн.руб.; в аналогичном периоде прошлого года результат составлял –42,1 млн.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Январь-декабрь | % к январю-декабрю 2021 года |
| 2022 | 2021 |
| ***Кол-во организаций, получивших:*** |  |  |  |
| - прибыль  | 6 | 4 | в 1,5 р. |
| - убыток | 2 | 4 | 50 |
| ***Кредит. задолженность предприятий и орг-ций****, млн.руб.* | 97,6 | 74,7 | 130,7 |
| *-* в т.ч. доля просроченной задолженности, % | х | х | х |
| ***Дебит. задолженность предприятий и орг-ций****, млн.руб.* | 276,1 | 206,0 | 134,0 |
| *-* в т.ч. доля просроченной задолженности, % | 8,7 | х | х |

**3.7. Инвестиции.**

Объёмы работ по строительной деятельности в Кандалакшском районе за 2022 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 55,2% и составили 1 339,6 млн. руб.

В период за январь-декабрь 2022 года на территории района введено 4 305 кв.м жилья из числа ИЖС.

Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций за счет всех источников на 01.01.2023 составили 1718,2 млн. руб., из них 58 8,2 млн. руб. (34,2%) – собственные средства организаций, 1 130,0 млн. руб. (65,8%) – привлеченные средства.

 Источники привлеченных средств:

- бюджетные средства – 91,7%;

- прочие источники – 8,3%.

В составе бюджетных источников средства местного бюджета составляют 13,2%, областного и федерального – 86,8%.

* 1. **Рынок труда и занятость**

По прогнозным оценкам ситуация на рынке труда будет развиваться под воздействием демографических факторов, связанных с увеличением численности населения старше трудоспособного возраста. Снижение численности населения в трудоспособном возрасте обусловлено миграционным оттоком, что повлечет за собой снижение численности трудовых ресурсов. Изменения в пенсионном законодательстве, а также реализация комплекса мер по повышению трудовой активности лиц пенсионного возраста будут способствовать росту численности работающих пенсионеров, что позволит замедлить темпы снижения численности трудовых ресурсов.

Основные характеристики рынка труда в Кандалакшском районе по состоянию на 01.01.2023:

- численность работников крупных и средних предприятий составила 11,4 тыс.чел.;

- численность безработных на начало 2022 года составляла 582 человека, к концу года численность безработных уменьшилась на 47 % и составила 308 человек, в т.ч. более 30% – жители сельских населенных пунктов;

- уровень безработицы составляет 1,4% от трудоспособного населения, что в 1,8 раза ниже уровня 2021 года (2,6%);

- средняя продолжительность безработицы остается на высоком уровне и составляет 3,3 месяца в связи с наличием в структуре Кандалакшского района отдаленных поселков;

- в течение года предприятиями и организациями было заявлено по г. Кандалакша - 3294 вакансий (2021 г. - 2315);

- коэффициент нагрузки на одно свободное рабочее место по состоянию на составил 0,9 человек (на 31.12.21 г. – 1,5 человек);

В 2022 году были признаны безработными по Кандалакшскому кадровому центру - 1228 граждан, что ниже на 28 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Небольшое снижение показателя обусловлено низким размером пособия по безработице.

Минимальное пособие по безработице на 2022 год с учетом районного коэффициента составляло – 2 100 руб., максимальное пособие по безработице – 17 908,80 руб.

В развитии рынка труда Кандалакшского района остаются преобладать следующие проблемы:

- дифференциация территории по уровню безработицы;

 - территориальное несоответствие спроса и предложения рабочей силы (вакансии сосредоточены в г. Кандалакше, в поселках предложение рабочей силы значительно превышает спрос);

 - высокий процент работодателей среди малого и среднего бизнеса, а также управляющих компаний, скрывающих занятость граждан, не оформляя с ними трудовые отношения.

**3.9. Уровень жизни**

***Прожиточный уровень*** по Мурманской области в 2022 году составлял 22 250 руб., в т.ч. для трудоспособного населения – 24 252 руб., для пенсионеров – 19 135 руб., для детей – 21 582 руб.

***Среднемесячная заработная плата работников организаций*** Кандалакшского района за январь-декабрь 2022 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 15,0% и составила 72 492 руб., однако она ниже среднеобластного значения (90 708, руб.) на 20,0%. Средняя зарплата выше уровня прожиточного минимума в 3,3 раза.

***Просроченная задолженность по зарплате*** в работающих организациях Кандалакшского района по состоянию на 01.01.2023 отсутствует.

***Численность пенсионеров*** по состоянию на 01.01.2023 составила 16 866 человек.

***Средний размер пенсий*** на 01.01.2023 по Кандалакшскому району по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился на 13,5% и составил 25 716,16 руб. Уровень пенсии выше установленного для пенсионеров прожиточного минимума по Мурманской области в 1,3 раза, но ниже средней зарплаты по району в 2,8 раза.

**3.10. Потребительский рынок**

Обороты розничной торговли и общественного питания организаций составили:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Январь-декабрь 2022 года млн. руб. | % к янв.-декабрю2021 года |
| Оборот розничной торговли | 7 258,6 | 115,7 |
| Оборот общественного питания | 276,6 | 98,2 |

***Объем платных услуг населению*** за 2022 год составил 299,6 млн.руб., что выше уровня предыдущего года на 117,9%.

***Объем бытовых услуг*** населению за январь-декабрь 2022 года составил 4 241,0 тыс.руб., что выше уровня предыдущего года на 12,8%.

***Индекс потребительских цен*** **и тарифов** (уровень инфляции) в Мурманской области в январе-декабре 2022 года к 2021 году составил 114,8%, в т.ч. наибольший рост приходился на непродовольственные товары – 118,1%, продовольственные товары – 114,3%, услуги для населения – 110,7%.

**3.11. Жилье**

**Молодые семьи**

В муниципальном образовании реализуется муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Кандалакшского района» муниципальной программы «Комфортное жилье и городская среда в муниципальном образовании Кандалакшский район». При помощи государственной поддержки в виде получения социальной выплаты в 2022 году смогли улучшить свои жилищные условия 16 молодых семей. В рамках муниципальной программы за январь-декабрь 2022 года семьям на приобретение жилья перечислена социальная выплата в размере 7 398,5 тыс. руб., в т.ч.:

- из средств областного бюджета – 6 789,3 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 609,2 тыс. рублей.

**Многодетные семьи**

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий многодетных семей Кандалакшского района» муниципальной программы «Комфортное жилье и городская среда в муниципальном образовании Кандалакшский район» 10 многодетных семей получили единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность. Объем финансирования за 2022 год составил 3 400,0 тыс. рублей.

По итогам 2022 года 4 семьи реализовали данное право (улучшили жилищные условия), остальные семьи реализуют в 2023 году.

**3.8. Развитие социальной сферы.**

Социальная сфера Кандалакшского района включает в себя учреждения образования, культуры, спорта и молодежной политики, учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения.

*Дошкольные, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования*

Сфера образования района представлена:

- 40 образовательными организациями (22 ДОО, 12 школ и 6 учреждений дополнительного образования);

- МКУ «Информационно-методический центр»;

- «Централизованная бухгалтерия учреждений образования».

- в дошкольных образовательных организациях - 2364 ребенка, 991 работник, в том числе 349 педагогических работников;

- в общеобразовательных школах - 4596 школьников, 680 работников, в том числе -341 педагогический работник;

в учреждениях дополнительного образования - 3866 обучающихся, 246 работников, в том числе 144 педагогических работника.

*Культура*

Сфера культуры в Кандалакшском районе представлена следующими учреждениями:

- МБУ «Дворец культуры «Металлург» - 5 клубных учреждений (ДК «Металлург», СДК н.п. Нивский, СДК н.п. Белое Море, СДК с. Лувеньга, ГКЦ «Нива»);

- МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» - 9 библиотек

- МБУ «Музей истории города Кандалакша»

- МБУ КДЦ «Космос» (н.п. Зареченск);

- МБУК «Дом культуры и творчества Алакуртти» (с.Алакуртти)

- МБУК Зеленоборский центральный дом культуры (Филиал Дом культуры «Восток», Филиал Сельский Дом культуры «Дружба»);

- МБУК Зеленоборская централизованная библиотечная система (в структуру входит Лесозаводский сельский филиал).

*Спорт и молодежная политика*

Численность занимающихся физической культурой и спортом – 19 227 чел.

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Кандалакшского района – 51%

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения на 1 января 2022 года (от 3 до 79 лет) | 37 042 чел. |
| Численность систематически занимающихся ФКиС | 19 227 чел. (51,%) |
| Всего спортивных сооружений с учетом городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий ФКиС, в том числе: | 100 ед. |
| плоскостные спортивные сооружения | 16 ед. |
| спортивные залы | 27 ед. |
| крытые спортивные объекты с искусственным льдом  | 0 ед. |
| плавательные бассейны | 3 ед. |
| лыжные базы | 0 ед. |
| сооружения для стрелковых видов спорта | 1 ед. |
| объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий ФКиС (универсальная игровая площадка, велодорожки, площадки с тренажерами, катки) | 39 ед. |
| Единая пропускная способность | 2 404 чел. |

Основным учреждением в сфере реализации государственной молодежной политики в Кандалакшском районе является МБУ «ЦССРМ «Гармония».

Учреждение проводит систематическую работу по организации досуга для подростков и молодежи, по профилактике асоциального и деструктивного поведения, поддержке детей и молодежи в тяжелой жизненной ситуации (далее по тексту – ТЖС), по вовлечению молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, по развитию потенциала талантливой молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

В настоящее время в состав МБУ «ЦССРМ» «Гармония» входят три подростково-молодежных клуба, сектор по работе с молодежью «Содействие» (новое молодежное пространство «Сопки»), психологический сектор «Доверие» и подростково-молодежный клуб «Вектор» (молодежное Арктическое пространство) и объединение бокса.

*Здравоохранение*

Система здравоохранения в Кандалакшском районе представлена следующими учреждениями:

- Подстанция № 10 ГОБУЗ «МОССМП» (оказывает скорую помощь населению);

- Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Кандалакша» (лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее первичную амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь);

- Частное учреждение здравоохранения «Кандалакшский городской медицинский центр» (филиал Московского городского медицинского центра), оказывающее консультационные и диагностические медицинские услуги;

- Семь частных стоматологических клиник;

- «Кандалакшская центральная районная больница» (ЦРБ) - многопрофильным учреждением 2 уровня.

В структуре ЦРБ:

- стационар в г. Кандалакша (коечный фонд 204 койки, из них круглосуточные 190),

- взрослая поликлиника с филиалом,

- офис врачей общей практики,

- детская поликлиника с филиалом,

- стоматологическая поликлиника,

- женская консультация,

- филиал в п. Зеленоборский (28 коек, в том числе 18 круглосуточных),

- две амбулатории (Алакуртти, п. Нивский),

- 8 фельдшерско - акушерских пунктов.

Численность обслуживаемого населения составляет 41 268 человек, из них детское население 8 809 человек.

В 2022 году в стационаре г. Кандалакша организовано отделение паллиативной помощи с койками сестринского ухода и дневной стационар при онкологических заболеваниях. Осуществлено более 200 бригадных выездов врачей специалистов в сельские населенные пункты, активно используются передвижные медицинские комплексы: рентгенографический, стоматологический, общемедицинский.

В целях обеспечения доступности медпомощи для северян в районе организованы медицинские шаттлы, которые работают на следующих направлениях:

1. Маршрут Алакуртти – Кандалакша – Алакуртти

2. Маршрут Зареченск – Кандалакша – Зареченск

3. Маршрут Зеленоборский – Кандалакша – Зеленоборский

*Учреждения среднего специального образования*

Услуги по среднему специальному образованию предоставляет Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кандалакшский индустриальный колледж». Самые востребованные профессии – профессии железнодорожной направленности, электротехнической направленности и сварочного производства.

 В 2022 году численность обучающихся составила 668 человек, что ниже уровня 2021 года на 7 %. Уменьшение количества обучающихся связано с уменьшением численности выпускников 9 классов в Кандалакшском районе.

*Социальное обслуживание*

Социальная поддержка граждан в Кандалакшском районе осуществляется 5 учреждениями:

1. ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Предоставляет гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальные услуги в стационарной форме, направленные на улучшение условий их жизнедеятельности.

Штатная численность – 223,75 шт. ед., в том числе:

 основной медицинский персона – 149,5 шт. ед.; основной персонал социально-реабилитационной службы – 10 шт. ед.; прочий персона – 64,25 шт. ед., из них: АУП – 20,75 шт. ед. Количество получателей социальных услуг на 2022 год - 340 человек.

2. ГОАУСОН «Алакурттинский психоневрологический интернат».

Предоставляет гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальные услуги в стационарной форме, направленные на улучшение условий их жизнедеятельности.

Количество сотрудников учреждения – 129 штатных ед. Количество получателей социальных услуг – 187 человек.

3. ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения".

Предоставляет социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. Услуги оказываются на дому и в полустационарной форме следующими отделениями:

- Отделение социального обслуживания на дому № 1 г. Кандалакша и № 2 п. Зеленоборский, число обслуживаемых лиц - 530 мест/чел. Структурным подразделением отделения является Служба срочного социального обслуживания, предоставляющая срочные социальные услуги, в т. ч. лицам без определенного места жительства, без средств к существованию, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и Служба социального такси - число обслуживаемых дополнительно лиц - 347 чел.

- Социально-реабилитационное отделение - предоставляет социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров о предоставлении социальных услуг (10 мест).

- Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (12 мест).

- Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (6 мест).

4. ГОКУ «Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения»:

Предоставляет меры соц. поддержки, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, иных выплат социального характера. Штатная численность работников по Кандалакшскому филиалу: 50 человек.

5. ООО «Всегда рядом».

Предоставляет социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

**IV. Основные показатели исполнения бюджета**

 **муниципального образования за 2022 год**

Основные характеристики бюджета муниципального образования Кандалакшский район на 2022 год:

- доходы – 3 219 923,9 тыс. руб.;

- расходы – 3 262 987,0 тыс. руб.;

- дефицит – 43 063,1 тыс. руб.

В процессе исполнения бюджета с учетом вносимых в бюджет изменений основные характеристики уточнены:

- доходы – 3 553 837,0 тыс. руб.;

- расходы – 3 597 209,9 тыс. руб.;

- дефицит – 43 372,9 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования исполнен со следующими характеристиками:

- доходы – 3 517 176,6 тыс. руб. или 99,0 %, что ниже запланированной суммы на 36 660,4 тыс. руб.;

- расходы 3 510 142,4 тыс. руб. или на 97,6 %, что ниже запланированной суммы на 87 067,5 тыс. руб.;

- профицит – 7 034,2 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за 2021 год бюджет в отчетном году исполнен:

- по доходам на 115,7 % или на 478 404,3 тыс. руб. выше исполнения за 2021 год;

- по расходам на 116,6 % или на 498 855,0 тыс. руб. выше исполнения за 2021 год.

**V. Перечень муниципальных программ,**

**в 2022 году и их исполнение**

Перечень муниципальных программ,

в муниципальном образовании Кандалакшский район за 2022 год и их исполнение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Кол-во Подпро-грамм | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) |
| 1. | «Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования Кандалакшский район»  | 5 | 25 4804,05 | 246 784, 75 |
| 2. | «Финансы»  | - | 390 377,70 | 390 377,17 |
| 3. | «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в муниципальном образовании Кандалакшский район»  | - | 39 631,63 | 39 631,63 |
| 4. | «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Кандалакшский район»  | 2 | 23 506,88 | 23 163,59 |
| 5. | «Комфортное жилье городская среда в муниципальном образовании Кандалакшский район»  | 5 | 40 332,06 | 35 894,77 |
| 6. | «Информационное общество муниципального образования Кандалакшский район»  | 2 | 43 768,24 | 43 438,14 |
| 7. | «Развитие образования Кандалакшского района»  | 6 | 2 734 979,74 | 2 668 066,36 |
| 8. | «Библиотечное обслуживание населения и сохранение культурного наследия» | - | 11 798,37 | 11 450,37 |
| 9. | «Экономический потенциал муниципального образования Кандалакшский район»  | 2 | 5 330,68 | 4 498,74 |
| 10. | «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Кандалакшский район»  | - | 50 040,57 | 46 484,88 |
| 11. | «Природные ресурсы и экология в муниципальном образовании Кандалакшский район»  | - | 2 640,02 | 352,00 |
|  | **ИТОГО** | **22** | **3 597 209,95** | **3 510 142,39** |

На выполнение программных мероприятий в 2022 году за счет бюджетов всех уровней направлено 3 597 209,946 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств составило 3 510 142,388 тыс.руб. или 97,58% от бюджетного финансирования.

Информация о выполнении муниципальных программ по источникам финансирования представлена **в таблице:**

тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего на 2022 год(с внебюджетными источниками) | Утверждено | 3 597 224,49 |
| Исполнено  | 3 510 156,93 |
| % исполнения | 97,58 |
|  |  |  |
| Федеральный/областной бюджеты | Утверждено | 2 213 116,06 |
| Исполнено  | 2149 634,93 |
| % исполнения | 97,14 |
|  | доля в общем объеме финансирования, % | 61,52 |
|  |  |  |
| Местный бюджет | Утверждено | 1 376 806,04 |
| Исполнено  | 1 353 219,62 |
| % исполнения | 98,29 |
|  | доля в общем объеме финансирования, % | 38,27 |
|  |  |  |
| МБТ от поселений (переданные полномочия) | Утверждено | 7 287,84 |
| Исполнено  | 7 287,84 |
| % исполнения | 100,00 |
|  | доля в общем объеме финансирования, % | 0,20 |
|  |  |  |
| внебюджетные источники (средства граждан) | Утверждено | 14,54 |
|  | Исполнено  | 14, 54 |
|  | % исполнения | 100,00 |
|  | доля в общем объеме финансирования, % | 0,0004 |

Перечень муниципальных программ,

в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского

района в 2022 году и их исполнение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Кол-во Подпро-грамм | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) |
| 1. | «Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 5 | 104564,15 | 99037,15 |
| 2. | «Финансы муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | - | 11777,15 | 5261,78 |
| 3. | «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 3 | 198935,31 | 117622,33 |
| 4. | «Комфортное жильё и городская среда муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 1 | 387523,18 | 360870,4 |
| 5. | «Информационное общество муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0 | 391,68 | 369,43 |
| 6. | «Вовлечение молодежи в социальную практику в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0 | 43448,38 | 43145,67 |
| 7. | «Культура» | 2 | 243734,09 | 211041,73 |
| 8. | «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0 | 41,00 | 41,00 |
| 9. | «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0 | 1900,4 | 1899,12 |
| 10. | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0 | 51065,45 | 46315,34 |
| 111. | «Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0 | 9109,59 | 1563,99 |
| 112. | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» | 0 | 170920,35 | 152704,29 |
|  | **ИТОГО:**  | **11** | **1223410,64** | **1039872,24** |

На выполнение программных мероприятий в 2022 году за счет бюджетов всех уровней направлено 1223410,64 руб. Освоение бюджетных средств составило 1039872,24 руб. или 85 % от бюджетного финансирования.

Информация о выполнении муниципальных программ по источникам финансирования представлена **в таблице:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего на 2022 год (с внебюджетными источниками) | Утверждено | 1 223 410 643,30 |
| Исполнено  | 1 039 872 235,44 |
| % исполнения | 85% |
|  |  |  |
| Федеральный/областной бюджеты | Утверждено | 712 678 567,84 |
| Исполнено  | 574 761 078,63 |
| % исполнения | 80,65% |
|  | доля в общем объеме финансирования, % | 58,25% |
|  |  |  |
| Местный бюджет | Утверждено | 488 098 781,46 |
| Исполнено  | 449 156 164,07 |
| % исполнения | 92,02% |
|  | доля в общем объеме финансирования, % | 39,90% |
|  |  |  |
| внебюджетные источники  | Утверждено | 22 633 294,00 |
|  | Исполнено  | 15 954 992,74 |
|  | % исполнения | 70,49% |
|  | доля в общем объеме финансирования, % | 1,85% |

**VI. Информация о результатах рассмотрения и (или) исполнения поручений, полученных Администрацией в отчетном периоде от Совета депутатов**

В течение 2022 года в адрес администрации Кандалакшского района от Совета депутатов поручений не поступало.

**VII. Информация о чрезвычайных ситуациях (угрозах чрезвычайных ситуаций), возникавших в муниципальном образовании в 2020 году**

Режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» в 2022 году вводился один раз – 19.08.2022 г. пожар в жилом доме № 8 ул. Комсомольская, с. Ковдозеро, Кандалакшского района. (ЧС локального характера). В результате ЧС повреждено 5 квартир, признано пострадавшими 12 человек. Из местного бюджетов оказана материальная помощь в размере 421700 руб. Всем пострадавшим семьям предоставлены квартиры в маневренном фонде. «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА» был отменен 30.08.2022 года.

Режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» вводился в 2022 году 1 раз, - 20.04.2022 «О ситуации с пожаром на территории санкционированной свалке г. Кандалакша».

**VIII. О задачах администрации на предстоящий период**

Основными задачами администрации муниципального образования Кандалакшский район на 2023 год и последующие периоды является исполнение полномочий муниципального образования, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отдельных государственных полномочий и части полномочий городских и сельских поселений, переданных Кандалакшскому району в установленном порядке.

***Бюджетные отношения***

Серьезная работа предстоит администрации Кандалакшского района в текущем периоде в сфере бюджетно-финансовой политики:

- исполнение социальных обязательств, недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по выплатам физическим лицам;

- проведение мероприятий по снижению рисков несбалансированности бюджета, в том числе путем эффективного расходования средств местных бюджетов за счет выявления резервов и их перераспределения в пользу приоритетных направлений социально-экономического развития, уточнения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей, оптимизации муниципальных закупок.

***Дорожная деятельность***

Важной задачей органов местного самоуправления является ремонт дорог общего пользования в муниципальном образовании. В 2023 году запланировано продолжить выполнение работ по реконструкции грунтового участка автомобильной дороги по ул. Горького, а также ремонт 9,4 тыс. кв. м дорог и 4,7 тыс. кв. м тротуаров:

 -проезд от ул. Кировская аллея до ЦРБ (с тротуаром);

- ул. Аэронавтов (с тротуарами по двум сторонам);

- участок автомобильной дороги по ул. Комсомольская (от ул. Аэронавтов до д. 18 по ул. Комсомольская, с тротуарами по двум сторонам);

- тротуар по ул. Спекова (от д. 32 до д.52 по ул. Спекова);

- участок автомобильной дороги по ул. Питео (от ул. Новая до д. 8 по ул. Защитников Заполярья, с тротуарами).

***Благоустройство территорий многоквартирных домов***

В 2023 будет выполнено благоустройство – 11 дворовых территорий (ул. Данилова д. 7,13, ул. Комсомольская д. 16,18, ул. Пронина д. 14, ул. Питео д. 3, ул. Фрунзе д. 9, ул. Кировская аллея д. 19,20,22,24), стоимость данных работ составит 24 218,0 тыс. руб.

В текущем году также планируется оборудовать 3 площадки:

- детскую площадку (район д. № 10 по ул. Пронина)

- многофункциональную площадку (район д. № 3 по ул. Защитников Заполярья),

- спортивную (район д. № 24 по ул. Кировская)

***Ремонт многоквартирных домов***

Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, на 2023-2025 годы **запланированы работы** по капитальному ремонту общего имущества **в многоквартирных домах в количестве 12 единиц на общую сумму 103 797 891,65 рублей**, в т.ч.

- в **2023** году на сумму **3 668 495,33** рублей (**1 МКД**), в т.ч.

- ремонт **ВДИС ЭС,ГВС, водоотве**дение – 2 983 847,22 рублей;

- стоимость строительного контроля – 44 757,71 рублей;

- оценка технического состояния и проектирование работ, проведение экспертизы – 639 890,4 рублей;

- в **2024** году на сумму **49 330 863,09** рублей (**5 МКД**), в т.ч.

- ремонт **ВДИС ЭС, ТС, ХВС,ГВС, водоотведение** – 31 039 174,85 рублей (3 МКД);

- ремонт **крыши** – 4 468 590,65 рублей (1 МКД);

- ремонт **подвального помещения** – 1 164 375,4 рублей (1 МКД);

- ремонт **фасада** – 5 410 899,64 рублей (1 МКД);

- ремонт **фундамента** -2 194 454,92 рублей (1 МКД);

- стоимость строительного контроля – 664 162,43 рублей;

- оценка технического состояния и проектирование работ, проведение экспертизы – 4 389 205,2 рублей;

- **2025** году на сумму **50 798 533,23** рублей (**6 МКД**), в т.ч.

- ремонт **ВДИС ЭС, ТС, ХВС,ГВС, водоотведение** – 34 884 587,09 рублей (5 МКД);

- ремонт **фасада** – 6 832 828,54 рублей (1 МКД);

- ремонт **фундамента** -3 775 013,45 рублей (1 МКД);

- стоимость строительного контроля – 682 386,45 рублей;

- оценка технического состояния и проектирование работ, проведение экспертизы – 4 623 717,7 рублей.

***Обращение с животными без владельцев***

Одним из актуальных вопросов на территории муниципального образования Кандалакшский муниципальный район является вопрос об организации приюта для содержания животных без владельцев.

Администрацией муниципального образования Кандалакшский муниципальный район определено здание (S площадью - 1008 кв.м.), в котором в 2022 году произведен ремонт помещений для размещения там приюта. Стоимость работ составила 7 567,8 тыс. руб.

В текущем году планируется произвести работы по монтажу системы вентиляции, ремонту напольного покрытия, фасада, установке уличных вольеров, установке ограждения по периметру.

***Градостроительство, в т.ч. объекты капитального строительства***

В 2023 году продолжение строительства кладбища традиционного захоронения в н.п.Нивский.

Особое внимание будет обращено на мероприятия по подключению (технологическому присоединению) земельных участков, выделенных многодетным семьям под ИЖС в микрорайоне Нива-3 в г. Кандалакша, к централизованной системе холодного водоснабжения.

Продолжится ремонт квартир для детей- сирот, а так же для приезжающих медицинских работников и учителей.

***Проектирование объектов капитального строительства***

В 2023 году планируется завершение проектирования:

- объектов благоустройства «Аллея памяти» по ул. Пронина, ул. Новая»;

- объектов благоустройства «Сквер на ул. Чкалова»;

- моста через реку Лупче-Савино;

- объекта капитального строительства «Здание средней школы в г. Кандалакша Мурманской области»;

Планируется участие муниципального образования во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2023 год, работа по подготовке предпроектной документации ведется с 2022 года.

***Благоустройство общественных территорий***

Продолжатся работы по благоустройства ул. Кировская аллея (2 и 3 этапы), так же запланировано благоустройство территории у памятной доски погибшим аэронавтам.

***В сфере земельных отношений***

Планируется установка программного комплекса для формирования в единой информационной системе информационных ресурсов в сфере земельно-имущественных отношений, администрирования неналоговых платежей «БАРС-Имущество», что позволит в полном объеме взаимодействовать администратором доходов бюджета с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Обеспечение своевременного отражения в ГИС ГМП информации о платежах и проведение мероприятий по претензионно-исковой работе администратором позволит увеличить доходы бюджета муниципального образования Кандалакшский район, тем самым снижая дебиторскую задолженность.

Проведение в 2023 году контрольных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля, направленных на выявление фактов использования земельных участков без правоустанавливающих документов, ведение работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости для внесения в ЕГРН, выявлению лиц, использующих объекты капитального строительства, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, также обеспечит пополнение бюджета муниципального образования Кандалакшский район.

***В жилищной сфере***

Усилия администрации будут сконцентрированы на предоставление квартир на праве специализированного найма привлеченным на территорию Кандалакшского района врачами и учителями.

***Молодежная политика***

По итогам конкурсного отбора в 2022 году в рамках программы «Регион для молодых» в 2023 году МБУ «ЦССРМ «Гармония» получит субсидию в сумме 28 917 340, 43 рублей (из них федеральный бюджет – 27 182 300, 00 рублей, областной бюджет – 1 648 288,40 рублей, местный бюджет – 86 752, 03 рублей) на реализацию комплексной программы развития молодежной политики в Мурманской области, открытие нового структурного подразделения, который будет располагаться в двух этажном здании по ул. Батюты, д. 26 со своей прилегающей территорией на которой планируется разместить универсальную игровую площадку.

Официальное открытие новой точки притяжения для молодежи в г. Кандалакша – «Дома молодежи» запланировано на 1 сентября 2023 года.

***Образование***

В целях обеспечения потребности подростков в трудоустройстве в свободное от учебы время планируется организация временной занятости несовершеннолетних в 2023 году за счет муниципальной программы «Развитие образования Кандалакшского района» не ниже уровня 2022 года;

Продолжится реализация мероприятий:

- посозданию условий для полноценного отдыха обучающихся на территории Кандалакшского района через использование образовательными организациями разнообразных форм отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период (дневные оздоровительные лагеря, профильные смены, досуговые площадки, экологические экспедиции и т.д.).

- по созданию универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата в образовательных организациях.

Еще одной задачей органов местного самоуправления будет увеличение охвата обучающихся, занимающихся в системе дополнительного образования, до 73% за счет расширения спектра образовательных программ и вовлечение в систему дополнительного образования общеобразовательных учреждений («с использованием возможностей «Точек роста»), дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей.

Большое внимание будет уделятьсяобеспечению равной доступности дополнительного образования для детей с разными образовательными потребностями и возможностями через развитие вариативности видов образовательных программ.

***Культура***

В 2023 году на средства субсидии в размере 10 млн. руб. на базе центральной библиотеки им. Н.В. Колычева будет оборудована модельная библиотека. В настоящее время МБУ «Кандалакшская ЦБС» вновь принимает участие в конкурсном отборе на выделение субсидии из федерального бюджета с целью создания модельной библиотеки на базе городской библиотеки № 2.

 В 2024 году в рамках ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 гг.» планируется провести ремонт братской могилы погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (63 км старой дороги Кандалакша – Алакуртти)

 Для завершения ремонта МБУ «Дворец культуры «Металлург» подготовлена проектно-сметная документация на ремонт крыльца и прилегающей территории с положительным заключением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. Повторно планируется направление пакета документов для включения в государственную программу Мурманской области «Культура».

***Спорт***

В 2023 году при выделении софинансирования планируется реализовать первый этап мероприятия объекта капитального строительства «Крытый неотапливаемый хоккейный корт с естественным льдом», а именно: провести вынос сетей электроснабжения.

 - развитие и эффективное использование спортивной инфраструктуры образовательных организаций Кандалакшского района;

- обеспечение доступности занятиями физической культурой и спортом для всех категорий детей и подростков Кандалакшского района;

- достижение высоких результатов в региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

- создание необходимых условий для обеспечения подготовки спортивного резерва.

***Туризм***

Усилия администрации Кандалакшского района в 2022 году (совместно с Комитетом по туризму Мурманской области) будут направлены на продолжение работы по созданию круизного маршрута «Поморское кольцо» (Архангельск-Соловки-Кандалакша), включающего береговую программу по основным достопримечательностям Кандалакшского и Терского районов.

Глава администрации

муниципального образования Я.И. Шалагин