Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Кандалакша

Кандалакшского района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. № \_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: **49 706,99401** тыс. руб., в т.ч.:  **ОБ, ФБ: 46 755,30000 тыс. руб., из них:**  **2018 год** – 15 585,10000 тыс. руб.,  **2019 год** – 15 585,10000 тыс. руб.,  **2020 год** – 15 585,10000 тыс. руб.,  **2021 год** – 0,00 тыс. руб.,  **2022 год** – 0,00 тыс. руб.  **МБ (в том числе из ВБИ): 2 951,69401 тыс. руб., из них:**  **2018 год** – 1 311,15401 тыс. руб.,  **2019 год** – 820,27000 тыс. руб.,  **2020 год** – 820,27000 тыс. руб.,  **2021 год** – 0,00 тыс. руб.,  **2022 год** – 0,00 тыс. руб. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Кандалакша

Кандалакшского района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. № \_\_\_\_\_\_

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет –   
**49 706,99401** **тыс. рублей**, в том числе:

- за счет средств областного, федерального бюджетов – 46 755,30000 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета, в т.ч. из внебюджетных источников – 2 951,69401 тыс. руб.;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Областной, федеральный бюджеты | 15 585,10000 | 15 585,10000 | 15 585,10000 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет, в т.ч. из внебюджетных источников | 1 311,15401 | 820,27000 | 820,27000 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **16 896,25401** | **16 405,37000** | **16 405,37000** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения Кандалакша

Кандалакшского района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. № \_\_\_\_\_\_

Перечень основных мероприятий

Программы «Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского район» на 2018 – 2022 годы

В ходе реализации Программы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться, исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задачи, основные мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок исполнения (по годам)** | **Источники**  **финансирования** | **Объемы финансирования по источникам**  **(тыс. руб.)** | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по годам** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения Кандалакша Кандалакшского района | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения Кандалакша Кандалакшского района | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий** | МКУ «УГХ» | 2018-2022 | Областной бюджет, Федеральный бюджет | **23 218,14653** | 7 633,04653 | 7 792,55000 | 7 792,55000 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет, в т.ч. из внебюджетных источников | **1 658,83965** | 838,56965 | 410,13500 | 410,13500 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого за счет всех источников** | **24 876,98618** | **8 471,61618** | **8 202,68500** | **8 202,68500** | **0,00** | **0,00** |
|  | Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского поселения Кандалакша Кандалакшского района | | | | | | | | | |
| 2. | **Основное мероприятие: благоустройство территорий общего пользования** | ОЗИОиГ | 2018-2022 | Областной бюджет, Федеральный бюджет | **23 537,15347** | 7 952,05347 | 7 792,55000 | 7 792,55000 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет, в т.ч. из внебюджетных источников | **1 292,85436** | 472,58436 | 410,13500 | 410,13500 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого за счет всех источников** | **24 830,00783** | **8 424,63783** | **8 202,68500** | **8 202,68500** | **0,00** | **0,00** |
|  | Задача 3: Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | |
| 3. | **Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** | Собственники | 2018-2020 | Без финансирования | **Средства собственника** | | | | | |
|  | Задача 4: Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | | | | | | | | |
| 4 | **Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** | Собственники | 2018-2020 | Без финансирования | **Средства собственника** | | | | | |
|  | Задача 5: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городского поселения Кандалакша Кандалакшского района | | | | | | | | | |
| 5 | **Основное мероприятие: проведение субботников** | МКУ «УГХ» | 2018-2022 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 6: Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории городского поселения Кандалакша | | | | | | | | | |
| 6 | Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещения, на территории земельных участков | МКУ «УГХ»,  ОЗИОиГ | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего финансирование** |  |  |  | **49 706,99401** | **16 896,25401** | **16 405,37000** | **16405,37000** | **0,00** | **0,00** |
| в т.ч. по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет, Федеральный бюджет |  | **46 755,30000** | **15 585,10000** | **15 585,10000** | **15 585,10000** | **0,00** | **0,00** |
| Местный бюджет, в т.ч. из внебюджетных источников |  | **2 951,69401** | **1 311,15401** | **820,27000** | **820,27000** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского поселения Кандалакша

Кандалакшского района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. № \_\_\_\_\_\_

План реализации Программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2018 год | | | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | | III  квартал | | IV  квартал |
| Контрольное событие №1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных  домов:  ул. Набережная, д.135,  ул. Набережная, д.137,  ул. Наймушина, д.14, ул. Данилова, д.19, ул. Букина, д.2.  (**резерв** ул. Первомайская, д.10, ул. 50 лет Октября д.3) | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Благоустройство центральной площади 2 этап г. Кандалакша, ул. Первомайская  Благоустройство центральная площадь 4 этап г. Кандалакша, ул. Первомайская  Благоустройство территории между улицами Кировской, Спекова г. Кандалакша, межу домами №№33,35 по ул. Кировской и домами №№22,24 по ул. Спекова  Благоустройство ул. Кировская аллея и сквера у ДК «Металлург» в г. Кандалакше (1этап) | Отдел земельных имущественных отношений и градостроительства |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №3 | Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Собственники |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №4 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Собственники |  | |  | |  | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2019 год | | | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | | III  квартал | | IV  квартал |
| Контрольное событие №1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных  домов №№  по ул. | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Благоустройство ул. Кировская аллея и сквера у ДК «Металлург» в г. Кандалакше (2,3этап)  Благоустройство сквера ул. Первомайская между зданием администрации (с северной стороны) и подпорной стенкой)  Благоустройство центральной площади 5 этап Кандалакша, ул. Первомайская  Благоустройство общественной зоны «Спортивный стадион» в н. п. Белое Море | Отдел земельных имущественных отношений и градостроительства |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №3 | Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Собственники |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №4 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Собственники |  | |  | |  | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2020 год | | | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | | III  квартал | | IV  квартал |
| Контрольное событие №1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных  домов №№  по ул. | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Благоустройство сквера у фонтана ул. Первомайская  Благоустройство территории у здания бывшей столовой по ул. Букина в н. п. Нивский  Благоустройство сквера на улице Спекова  Благоустройство улицы Набережная от д. № 29 до ул. Беломорская (ремонт дороги, устройство тротуара, освещение) | Отдел земельных имущественных отношений и градостроительства |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №3 | Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Собственники |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №4 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Собственники |  | |  | |  | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2021 год | | | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | | III  квартал | | IV  квартал |
| Контрольное событие №1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных  домов №№  по ул. | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Благоустройство площади ул. Площади Мира в с. Лувеньга  Благоустройство ул. Комсомольская  Благоустройство набережной у гостиницы «Сполохи»  Монастырский наволок | Отдел земельных имущественных отношений и градостроительства |  | |  | |  | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2022 год | | | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | | III  квартал | | IV  квартал |
| Контрольное событие №1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных  домов №№  по ул. | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Благоустройство парка на массовке за мостом  Благоустройство ул. Фрунзе (устройство тротуара)  Благоустройство пешеходной дорожки от микрорайона Нива-3 до железнодорожного района  Устройство пешеходной дорожки от Горького, д. 12 до ТЦ «Яблочко» | Отдел земельных имущественных отношений и градостроительства |  | |  | |  | Х |