Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Кандалакша

Кандалакшского района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. № \_\_\_\_\_\_

Анализ сферы благоустройства дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество дворовых территорий, шт. | | Площадь дворовых территорий, м2 | | Доля благо-устроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, % | Доля населения, проживающая  в жилом фонде с благо-  устроенными дворовыми территориями от общего  числа жителей, % |
| Общее кол-во | Кол-во благо-  устроенных дворовых территорий | Общая площадь | Площадь благо-  устроенных дворовых территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городское поселение Кандалакша | | | | | | |
| на 01.01.2016 | 441 | 0 | 773520,0 | 0 | 0 | 0 |
| на 01.01.2017 | 430 | 0 | 661278,5 | 0 | 0 | 0 |
| на 01.01.2018 | 432 | 11 | 672000,0 | 23584,5 | 2,55 | 2,01 |
| на 01.01.2019 | 433 | 17 | 682000,0 | 33542,5 | 4 | 7,7 |
| на 01.01.2020 | 433 | 31 | 682000,0 | 60000,0 | 7 | 8 |
| на 01.01.2021 | 433 | 41 | 682000,0 | 80000,0 | 10 | 12 |
| на 01.01.2022 | 433 | 51 | 682000,0 | 95000,0 | 12 | 14 |
| на 01.01.2023 | 433 | 61 | 682000,0 | 115000,0 | 14 | 16 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Кандалакша

Кандалакшского района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. № \_\_\_\_\_\_

Сведения

о показателях (индикаторах) Программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей на 01.01.2018 | Значения показателей на 01.01.2019 | Значения показателей на 01.01.2020 | Значения показателей на 01.01.2021 | | Значения показателей на 01.01.2022 | Значения показателей на 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения Кандалакша Кандалакшского района | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения Кандалакша Кандалакшского района | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество дворовых территорий | ед. | 432 | 433 | 433 | 433 | 433 | | 433 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 2,55 | 4 | 7 | 10 | 12 | | 14 |
| 1.3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 2,01 | 7,7 | 8 | 12 | 14 | | 16 |
|  | Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования городского поселения Кандалакша Кандалакшского района | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0\* | 1\*\* | 5 | 9 | 13 | | 17 |
| 2.2 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | м2 | 7730 | 13283 | 28954 | 42470,04 | 98861,97 | | 117861,97 |
| 2.3 | Доля благоустроенных территорий общего пользования | % | 0 | 5,88 | 29,41 | 52,94 | 76,4 | | 100 |
|  | Задача 3: повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | Шт. |  |  |  |  | |  |  |
|  | Задача 4: повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения | Шт. |  |  |  |  | |  |  |
|  | Задача 5:Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городского поселения Кандалакша Кандалакшского района | | | | | | | | |
| 5.1 | Трудовое участие в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (да-1, нет -2) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 5.2 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (не менее) от минимального перечня работ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 |
|  | Задача 6:проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории городского поселения Кандалакша | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество объектов прошедших инвентаризацию. |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения Кандалакша

Кандалакшского района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. № \_\_\_\_\_\_

План реализации Программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2018 год | | | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | | III  квартал | | IV  квартал |
| Контрольное событие №1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных  домов:  ул. Набережная, д.135,  ул. Набережная, д.137,  ул. Наймушина, д.14, ул. Данилова, д.19, ул. Букина, д.2., ул. Первомайская, д.10  (**резерв -** ул. 50 лет Октября д.3) | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Благоустройство центральной площади 2 этап г. Кандалакша, ул. Первомайская  Благоустройство центральная площадь 4 этап г. Кандалакша, ул. Первомайская  Благоустройство территории между улицами Кировской, Спекова г. Кандалакша, межу домами №№33,35 по ул. Кировской и домами №№22,24 по ул. Спекова  Благоустройство ул. Кировская аллея и сквера у ДК «Металлург» в г. Кандалакше (1этап) | Отдел земельных имущественных отношений и градостроительства |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №3 | Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Собственники |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №4 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Собственники |  | |  | |  | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2019 год | | | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | | III  квартал | | IV  квартал |
| Контрольное событие №1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных  домов №№  по ул. | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Благоустройство ул. Кировская аллея и сквера у ДК «Металлург» в г. Кандалакше (2,3этап)  Благоустройство сквера ул. Первомайская между зданием администрации (с северной стороны) и подпорной стенкой)  Благоустройство центральной площади 5 этап Кандалакша, ул. Первомайская  Благоустройство общественной зоны «Спортивный стадион» в н. п. Белое Море | Отдел земельных имущественных отношений и градостроительства |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №3 | Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Собственники |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №4 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Собственники |  | |  | |  | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2020 год | | | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | | III  квартал | | IV  квартал |
| Контрольное событие №1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных  домов №№  по ул. | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Благоустройство сквера у фонтана ул. Первомайская  Благоустройство территории у здания бывшей столовой по ул. Букина в н. п. Нивский  Благоустройство сквера на улице Спекова  Благоустройство улицы Набережная от д. № 29 до ул. Беломорская (ремонт дороги, устройство тротуара, освещение) | Отдел земельных имущественных отношений и градостроительства |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №3 | Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Собственники |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №4 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Собственники |  | |  | |  | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2021 год | | | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | | III  квартал | | IV  квартал |
| Контрольное событие №1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных  домов №№  по ул. | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Благоустройство площади ул. Площади Мира в с. Лувеньга  Благоустройство ул. Комсомольская  Благоустройство набережной у гостиницы «Сполохи»  Монастырский наволок | Отдел земельных имущественных отношений и градостроительства |  | |  | |  | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2022 год | | | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | | III  квартал | | IV  квартал |
| Контрольное событие №1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных  домов №№  по ул. | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» |  | |  | |  | Х |
| Контрольное событие №2 | Благоустройство парка на массовке за мостом  Благоустройство ул. Фрунзе (устройство тротуара)  Благоустройство пешеходной дорожки от микрорайона Нива-3 до железнодорожного района  Устройство пешеходной дорожки от Горького, д. 12 до ТЦ «Яблочко» | Отдел земельных имущественных отношений и градостроительства |  | |  | |  | Х |